Projektdokumentation

Spielerstellungsauftrag

Jumpaka: Legends of the Fluff

Autoren: Martin Wyss, Kevin Ertl, Yassin Abdi-Aden, Martin Reisbacher

Klasse: BIS25

| Version | Datum | Änderungen | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10.03.2026 | Erstellung Dokumentenvorlage | Martin Reisbacher |
| 0.2 | 11.03.2026 | Zusammenführung Dokumente aus Phase Initialisierung | Team Alpaka |
| 0.3 | 12.03.2026 | Zusammenführung Dokumente aus Phase Konzept | Team Alpaka |
| 0.4 | 20.03.2026 | Zusammenführung Dokumente aus Phase Realisierung | Team Alpaka |
| 0.5 | 25.03.2026 | Zusammenführung Dokumente aus Phase Einführung | Team Alpaka |
| 1.0 | 29.03.2026 | Lektorat | Team Alpaka |

Beschreibung

Diese Dokumentation zeigt alle Phasen der Hermes Projektentwicklung auf. Diese ist in die Phasen

- Initialisierung

- Konzept

- Realisierung

- Einführung/Abschluss

- Inhaltverzeichnis

1.	Arbeitsjournale	7

1.1.	Arbeitsjournal Woche 1:	7

1.2.	Arbeitsjournal Woche 2:	8

1.3.	Arbeitsjournal Woche 3:	9

1.4.	Arbeitsjournal Woche 4:	10

2.	Phase Initialisierung	11

2.1.	Ausgangslage	11

2.2.	Rahmenbedingungen	11

2.3.	Stakeholder	12

2.3.1.	Positionierung	12

2.4.	Projektorganisation und Ressourcenbedarf	13

2.4.1.	Projektorganisation	13

2.4.2.	Personalaufwand	13

2.4.3.	Sachmittel	14

2.4.4.	Kostenaufstellung in CHF	14

2.5.	Termine / Meilensteine	14

2.5.1.	Termine	14

2.5.2.	Meilensteine nach Phasen	14

2.6.	Projektziele	14

2.7.	Vorgehensziele	15

2.8.	Lösungsvarianten	16

2.8.1.	Übersicht	16

2.8.2.	Variantenaufschlüsselung	16

2.8.3.	Analyse und Bewertung Varianten	17

2.8.4.	Empfehlung	17

2.8.5.	Kontextdiagramm	17

2.9.	Projektmanagementplanung	18

2.9.1.	Projektergebnisstrukturplan	18

2.9.2.	Szenarien mit Struktur	18

2.10.	Abhängigkeiten der einzelnen Phasen	19

2.11.	Risikoanalyse	19

2.11.1.	Risikomatrix	20

2.12.	Machbarkeitsbeurteilung	20

2.13.	Machbarkeitsbeurteilung - Variantenvergleich	21

2.14.	Konsequenzen	21

2.14.1.	Bei Projektfreigabe	21

2.14.2.	Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt	21

2.14.3.	Bei Ausbleibender / abgelehnter Projektfreigabe	21

2.15.	Rechtsgrundlagen	21

2.15.1.	Bestehende Grundlage	21

2.15.2.	Bevorstehende Änderungen und identifizierte Lücken	22

2.15.3.	Beurteilung der Konsequenzen und Empfehlung	22

2.16.	Situationsanalyse Initialisierung	22

2.16.1.	IST Zustand (08.03.2026)	22

2.16.2.	IST Prozessbeschreibung	23

2.16.3.	Dokumentation	23

2.16.4.	Analyse Stärken und Schwächen	23

2.17.	Phasenfreigabe/Meilenstein	24

3.	Phase Konzept	24

3.1.	Spielkonzept	24

3.1.1.	Funktionsbaum	24

3.1.2.	Mockup-Idee	25

3.1.3.	Use-Cases	26

3.1.4.	User Stories (US)	29

3.1.5.	Qualitätsanforderungen	30

3.1.6.	Anforderungen zum Betriebskonzept	30

3.1.7.	Anforderungen zur Systemarchitektur	31

3.1.8.	Anforderungen zum Migrationskonzept	31

3.1.9.	Anforderungen aus dem ISDS-Konzept	32

3.2.	Systemstruktur	33

3.2.1.	Übersicht über das System	33

3.2.2.	Subsysteme und Komponenten	33

3.2.3.	Anforderungszuordnung und Beurteilung	34

3.2.4.	Datenmodell und Schnittstellen	34

3.3.	Betriebskonzept während der Konzeptionsphase	35

3.3.1.	Betriebsprozess	35

3.3.2.	Systembetrieb	35

3.3.3.	Systemüberwachung	35

3.3.4.	Behandlung von Störungen und Sicherheitsaspekte	35

3.4.	Einführungskonzept für die Konzeptionsphase	36

3.4.1.	Einführungsvorgehen	36

3.5.	Testkonzept in der Konzeptionsphase	37

3.5.1.	Testziel	37

3.5.2.	Testobjekt	37

3.5.3.	Testarten	37

3.5.4.	Testabdeckung	37

3.5.5.	Beurteilung Testziele und Testabdeckung	37

3.5.6.	Testvoraussetzung und Fehlerklassen	37

3.6.	Integrationskonzept in der Konzeptionsphase	37

3.6.1.	Integrationsobjekte	37

3.6.2.	Integrationsumgebung	38

3.7.	Migrationskonzept in der Konzeptionsphase	38

3.7.1.	Anforderungen an die Migration	38

3.7.2.	Migrationsverfahren	38

3.7.3.	Konzept pro Objekt	38

3.7.4.	Migrationsplan	39

3.8.	Phasenfreigabe/Meilenstein	39

4.	Phase Realisierung	39

4.1.	Arbeitsaufträge in der Realisierung	40

4.1.1.	Arbeitsziele	40

4.1.2.	Ergebnisse	40

4.1.3.	Abgrenzung innerhalb der Realisierung	44

4.1.4.	Voraussetzungen und Abhängigkeiten	44

4.1.5.	Zeitplan für die Programmierung	45

4.2.	Prototyp	46

4.2.1.	Motivation	46

4.2.2.	Anforderungen an den Prototypen	46

4.3.	Prototyptest und Protokoll	46

4.3.1.	Testübersicht	46

4.3.2.	Testfälle	46

4.3.3.	Testbefunde und Entscheide	49

4.4.	Betriebshandbuch	49

4.4.1.	Wesentliche Systemkomponente	49

4.4.2.	Funktionale Betriebsmerkmale	50

4.4.3.	Aufnahme des Betriebes	50

4.4.4.	Voraussetzungen für die Betriebsaufnahme	50

4.4.5.	Ablauf der Betriebsaufnahme	50

4.4.6.	Qualitätssicherung nach Betriebsaufnahme	50

4.4.7.	Vorgaben zur Abnahme des Systems	51

4.4.8.	Durchführung und Überwachung des Betriebs	51

4.4.9.	Betriebsüberwachung	51

4.4.10.	Datensicherung	51

4.4.11.	Kontrollen zum Datenschutz	51

4.4.12.	Statistiken, Kennzahlen, Messgrössen	52

4.4.13.	Vorgehen im Fehlerfall	52

4.4.14.	Hinweis auf Betriebsprozesse	52

4.4.15.	Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs	53

4.4.16.	Systembetrieb stoppen	53

4.4.17.	Ablauf für die Wiederinbetriebnahme	53

4.4.18.	Qualitätssicherung nach Wiederinbetriebnahme	53

4.4.19.	Abbau, Archivierung, Übergabe	53

4.4.20.	Supportorganisation	53

4.4.21.	Supportprozesse	53

4.4.22.	Changemanagement	53

4.4.23.	Changemanagement-Prozess	53

4.4.24.	Changemanagement-Organisation	54

4.4.25.	Sicherheitsbestimmungen	54

4.5.	Phasenfreigabe/Meilenstein	54

5.	Einführung / Abschluss	54

5.1.	Projektbeurteilung	55

5.1.1.	Wirtschaftlichkeit des Projekts	55

5.1.2.	Aktueller SOLL / IST Vergleich	55

5.1.3.	Erfahrungen durch dieses Projekt	56

5.1.4.	Massnahmen nach Projektabschluss	56

5.1.5.	Antrag zum Projektabschluss	56

5.2.	Projekterfahrungen	57

5.3.	Abnahmeprotokoll	57

5.3.1.	Beteiligte Parteien	58

5.3.2.	Grundlagen	58

5.3.3.	Abnahmeverfahren	58

5.3.4.	Abnahmekriterien mit Erläuterung der Mängelklassen	58

5.3.5.	Lieferergebnisse und Fehler	59

5.3.6.	Abnahmeergebnis	59

5.3.7.	Unterschriften	59

6.	Anhänge/Phasenübergreifende Dokumente	60

6.1.	Workbreakdownstructure	60

6.2.	Projektentscheid Führung und Ausführung	61

6.3.	Checkliste	61

6.3.1.	Entscheid zur Ausschreibung treffen	61

6.3.2.	Entscheid zum Zuschlag treffen	62

6.3.3.	Initialisierung beauftragen und steuern	62

6.3.4.	Entscheid zum ISDS-Konzept treffen	62

6.3.5.	Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen	63

6.3.6.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)	63

6.3.7.	Entscheid zur Variantenwahl treffen	63

6.3.8.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Konzept)	64

6.3.9.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)	64

6.3.10.	Entscheid zur Vorabnahme treffen	65

6.3.11.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Einführung)	65

6.3.12.	Entscheid zur Abnahme treffen	65

6.3.13.	Entscheid zur Abnahme der Migration treffen	66

6.3.14.	Entscheid zum Projektabschluss treffen	66

6.4.	Protokoll 03.03.2026	67

6.4.1.	Pendenzen	67

6.5.	Protokoll 10.03.2026	67

6.5.1.	Pendenzen	67

6.6.	Protokoll 16.03.2026	68

6.6.1.	Pendenzen	68

6.7.	Protokoll 23.03.2026	68

7.	Verzeichnisse	69

7.1.	Tabellenverzeichnis	69

7.2.	Abbildungsverzeichnis	71

# Arbeitsjournale

## Arbeitsjournal Woche 1:

| Phase | Initialisierung |
| --- | --- |
| Datum | 03.03.2026 – 08.03.2026 |
| Autor | Martin Reisbacher |
| Rolle | Projektleiter |

Ziele der Woche:

- Projektidee und Projektauftrag definieren

- Rahmenbedingungen festlegen

- Projektorganisation erstellen

- Machbarkeit grob prüfen

- Projektfreigabe durch Auftraggeber

Erledigte Aufgaben:

- Spielidee «Jumpaka: Legends oft he Fluff» im Team ausgearbeitet

- Grundideen definiert (Springen, Hindernisse, Punkte)

- Technologien analysiert (HTML, CSS, JavaScript)

- Variantenvergleich (Vanilla JavaScript vs. Framework vs. Engine)

- Erste Technische Überlegung zur Spiellogik erstellt

Probleme und Herausforderungen:

- Unsicherheit bei Technologieauswahl

- Unterschiedliche Meinungen im Team

- Zeitdruck durch kurze Projektdauer

Lösungen und Learnings:

- Einfache Lösungen sind bei wenig Zeit sinnvoll

- Teamenstscheidungen durch Diskussion und Moderation treffen

- Grundverständnis für browserbasierte Spiele vertieft

Zusammenarbeit im Team:

- Guten Zusammenarbeit im Team

- Kurzes Meeting durchgeführt und Aufgaben verteilt

Nächste Schritte:

- Spielkonzept detailliert (Phase Konzept)

- Anforderungen genauer definieren

- Mockups erstellen

## Arbeitsjournal Woche 2:

| Phase | Konzept |
| --- | --- |
| Datum | 09.03.2026 – 15.03.2026 |
| Autor | Martin Wyss |
| Rolle | Business Analyst |

Ziele der Woche:

- Spielkonzept und Lösungskonzept ausarbeiten

- Systemstruktur definieren

- Anforderungen detaillieren

- Test- und Betriebskonzept erstellen

- Konzeptfreigabe durch Auftraggeber

Erledigte Aufgaben:

- Funktionsbaum und Use-Cases erstellt

- Systemstruktur mit Komponenten beschrieben

- Technische Anforderungen (Browser, ohne Backend) festgelegt

- Testkonzept und Integrationskonzept

- User Stories definiert (Start, Steuerung, Punkte, Skins)

Probleme und Herausforderungen:

- Komplexität bei Strukturierung der Anforderungen

- Teilweise unklare Abgrenzung der Systemkomponenten

Lösungen und Learnings:

- Wichtigkeit sauberer Anforderungen für Entwicklung erkannt

- Zusammenhang zwischen Konzept und späterer Umsetzung verstanden

- Bessere Strukturierung von Systemen gelernt

Zusammenarbeit im Team:

- Regelmässige Abstimmung im Team

- Gute Aufteilung der Aufgaben nach Rollen

Nächste Schritte:

- Umsetzung starten (Phase Realisierung)

- Spiellogik programmieren

- Erste Tests durchführen

## Arbeitsjournal Woche 3:

| Phase | Realisierung |
| --- | --- |
| Datum | 16.03.2026 – 22.03.2026 |
| Autor | Kevin Ertl |
| Rolle | Entwickler |

Ziele der Woche:

- Umsetzung des Spiels gemäss Konzept

- Entwicklung der Spiellogik (Bewegung, Sprung, Hindernisse)

- Implementierung des Punktesystems

- Sicherstellung der Funktionalität durch definierte Tests

- V1.0 des Spiels freigegeben

Erledigte Aufgaben:

- Entwicklungsumgebung eingerichtet (HTML, CSS, JavaScript)

- Grundstruktur des Spiels erstellt (HTML-Seite und Canvas)

- Spielfigur (Alpaka) im Spiel dargestellt und animiert

- Laufbewegung der Spielfigur implementiert

- Sprungmechanik entwickelt und verbessert

- Hindernisse generiert und Bewegung programmiert

- Kollisionserkennung zwischen Spielfigur und Hindernissen umgesetzt

- Punktesystem integriert (Score zählt während des Spiels)

- Schwierigkeitsgrad implementiert (Geschwindigkeit steigt mit der Zeit)

- Erste Version des Spiels vollständig spielbar gemacht

- Mehrere Testläufe im Browser durchgeführt

- Fehler identifiziert und behoben

Probleme und Herausforderungen:

- Komplexität der Sprungmechanik (realistisches Verhalten)

- Fehlerhafte Kollisionserkennung zu Beginn

- Abstimmung zwischen Spielgeschwindigkeit und Schwierigkeit

- Teilweise unübersichtlicher Code bei wachsender Funktionalität

Lösungen und Learnings:

- Sprungmechanik durch Anpassung von Gravitation und Geschwindigkeit optimiert

- Spiel schrittweise getestet und verbessert (iteratives Vorgehen)

- Wichtige Erkenntnis: kleine Schritte und häufiges Testen sind entscheidend

Zusammenarbeit im Team:

- Regelmässige Team-Meetings zur Abstimmung des Fortschritts

- Enge Zusammenarbeit mit Business Analyst zur Klärung der Anforderungen

- Austausch mit Tester zur Definition und Durchführung von Tests

Nächste Schritte:

- Durchführung weiterer Tests (Phase Einführung)

- Fehlerbehebung und Optimierung

- Dokumentation finalisieren

- Vorbereitung der Präsentation

## Arbeitsjournal Woche 4:

| Phase | Einführung / Abschluss |
| --- | --- |
| Datum | 23.03.2026 – 29.03.2026 |
| Autor | Yassin Abdi-Aden |
| Rolle | Tester |

Ziele der Woche:

- Abschliessende Tests durchführen

- Testprotokoll finalisieren

- Projektdokumentation vervollständigen

- Lessons learned dokumentieren

- Projektpräsentation ausarbeiten

- Projekt abschliessen und dem Auftraggeber übergeben

Erledigte Aufgaben:

- Testläufe mit allen definierten Testfällen definiert (T-001-T-004)

- Code überarbeitet und in einzelne Dateien aufgeteilt

- Identifizierte Fehler priorisiert und an Entwickler weitergegeben

- Testprotokoll finalisiert und dokumentiert

- Projektdokumentation auf Version 0.5 aktualisiert

- Schlussbericht und Projektabschlussbeurteilung ergänzt

- Lessons Learned mit dem Team gesammelt und dokumentiert

- Projektpräsentation vorbereitet

- Phasenfreigabe bearbeitet

- Abschlussdokumentation und Arbeitsplan auf GitHub hochgeladen

Probleme und Herausforderungen:

- Code auf einzelne Dateien und Projektstruktur anpassen

- Dokumentation auf den aktuellen Stand bringen

Lösungen und Learnings:

- Tester und Entwickler in stetigem Austausch erleichtert den Bug Fix

- Dokumentation während der Entwicklung und Einführung hat den Zeitdruck erheblich reduziert

Zusammenarbeit im Team:

- Konstruktives Feedback bei Testberichten und Reviews haben die Zusammenarbeit erleichter

- Gutes Teamwork auch unter Zeitdruck

Nächste Schritte:

- Finales Feedback Auftraggeber

- Projekt offiziell abschliessen

# Phase Initialisierung

Die Initialisierungsphase ist die erste Phase im Projektmanagement (HERMES), in der eine Projektidee konkretisiert und ihre Machbarkeit grob geprüft wird.

Kernaufgaben dieser Phase

- Projektidee detaillieren, Ziele skizzieren, Stakeholder und Zuständigkeiten festlegen.

- Erste Risiko- und Ressourcenanalyse sowie Business Case erstellen.

Ziel dieser Phase

- Eine klare Ausgangslage schaffen für die Freigabe durch den Auftraggeber – oberflächlich, zeitsparend, um nicht durchführbare Projekte früh zu stoppen.

## Ausgangslage

- Im Rahmen des Moduls Gründung eines fiktiven Game Development Startups und entwickeln eines einfachen Browser Games.

- Spielidee: Ein 2D-Jump and Run, ähnlich dem Google Chrome Spiel im Offlinemodus: Die Figur läuft automatisch, Hindernisse müssen per Sprung/Taste überwunden werden.

- Bisher wurden nur erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

## Rahmenbedingungen

- Administrativ

Das Projekt wird als Schulprojekt im Rahmen des Moduls 306 „IT-Projekt realisieren“ nach der HERMES 5 Standard-Methode durchgeführt.

- Organisatorisch

Feste Projektteamgrösse von 4 Personen mit Rollenverteilung (Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester). Entscheidungsfindung erfolgt durch Konsens im Team, bei Streitigkeiten entscheidet der Projektleiter. Der Dozent agiert als Auftraggeber und Ausschuss für Phasenfreigaben.

- Zeitlicher Rahmen

Gesamtprojektdauer: 6 Kurstage aufgeteilt pro Phase:

  - Tag 1: Initialisierung

  - Tag 2: Konzept

  - Tag 3–4: Realisierung

  - Tag 5–6: Einführung

- Technische Rahmenbedingungen

Entwicklung ausschliesslich mit vorhandenen Ressourcen (PCs, Browser, Internet). Einsatz kostenloser Open-Source-Tools (z.B. VS-Code, GitHub, HTML5/JavaScript/CSS). Keine kostenpflichtigen Lizenzen oder Cloud-Dienste.

- Funktional nicht enthalten

  - Multiplayer-Modus oder Online-Funktionen (Highscores, Leaderboards)

  - Mobile App-Entwicklung (nur Browser oder .exe-basiertes Spiel)

  - 3D-Grafik oder komplexe Animationen (nur einfache 2D-Grafik)

  - Soundeffekte oder Musik (optional, nicht zwingend)

  - KI-Steuerung von Gegnern (nur Hindernisse mit fester Logik)

- Technisch nicht enthalten

  - Backend-Server oder Datenbank

  - Native App-Entwicklung (nur Web/HTML5)

  - Framework-zwang (nur Vanilla JavaScript oder einfache Libraries)

  - Versionskontrolle über externe Dienste (lokal oder GitHub Pages reicht)

- Organisatorisch nicht enthalten

  - Marketing- oder Vertriebsaktivitäten

  - Benutzerschulungen oder umfangreiches Handbuch

  - Pilotphase oder Langzeit-Support

  - Erweiterungen nach Projektende (nur MVP – Minimum Viable Product)

- Change-Management

  - Scope-Änderungen müssen schriftlich durch den Projektleiter genehmigt und im Statusbericht dokumentiert werden. Kritische Funktionen (Springen, Kollision, Punktesystem) dürfen nicht gestrichen werden.

## Stakeholder

Die Stakeholder (Interessengruppe) sind Personen, die von den Aktivitäten des Projekts betroffen sind. Folgend werden diese definiert und analysiert.

| Nr. | Organisation | Name | Sprache | Funktion | Wissens gebiet | Einfluss | Motivation Interesse | Einbezug | Verfüg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CsBe Bern AG | Michal Durik | DE | Controller, Product Owner, Client | Alles | hoch / direkt | Profitiert von der neuen Lösung | Vertreter CsBe Bern AG | Während Unterricht |

Tabelle 1: Stakeholderliste

### Positionierung

Die Stakeholder gehören zu den grössten Projektrisiken. Die Beurteilung der Stakeholder darf deshalb nicht unterschätzt werden. Sie können in Kategorien verschiedenster Art eingeteilt oder nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden.

Abbildung 1: Stakeholderposition

## Projektorganisation und Ressourcenbedarf

### Projektorganisation

Folgende Rollen wurden definiert und zugewiesen:

| Rolle in der Projektorganisation | Name | Kürzel | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Auftraggeber | Michal Durik | MD | - Controller - Product Owner - Client |
| Projektleiter | Martin Reisbacher | MR | - Projekt planen (Ziele, Termine, Ressourcen, Kosten) - Team führen und koordinieren - Risiken erkennen und steuern - Stakeholder informieren - Fortschritt überwachen und steuern |
| Business Analyst | Martin Wyss | ME | - Anforderungen aufnehmen und dokumentieren - Prozesse analysieren und verbessern - zwischen Stakeholdern vermitteln - Lösungen fachlich prüfen und begleiten |
| Entwickler | Kevin Ertl | KE | - Software entwickeln und programmieren - Technische Lösungen konzipieren - Tests durchführen und Fehler beheben - Dokumentation erstellen - Mit Business Analyst und Projektleiter zusammenarbeiten |
| Tester | Yassin Abdi-Aden | YAA | - Testfälle erstellen - Tests durchführen (funktional, technisch, Benutzertests) - Fehler dokumentieren - Nachtests durchführen (Re-Tests) - Qualitätssicherung unterstützen |

Tabelle 2: Projektorganisation

### Personalaufwand

Dies ist das Personalbudget in Form der Stundenansätze. Diese Zeit wird für die komplette Projektausführung benötigt:

| Mitarbeiter | Initialisierung | Konzept | Realisierung | Einführung / Abschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Martin Reisbacher | 10 Stunden | 10 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden |
| Martin Wyss | 10 Stunden | 10 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden |
| Kevin Ertl | 10 Stunden | 10 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden |
| Yassin Abdi-Aden | 10 Stunden | 10 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden |
| TOTAL | 40 Stunden | 40 Stunden | 60 Stunden | 60 Stunden |

Tabelle 3: Personalaufwand

### Sachmittel

Folgende Sachmittel werden für die Ausführung des Projektes benötigt:

- Räume

- IT-Infrastruktur

- Software

### Kostenaufstellung in CHF

Da das Projekt ein Schulprojekt ist wird mit folgenden Kosten gerechnet:

| Phase | Budget geplant |
| --- | --- |
| Initialisierung | Keine Kosten (Schulprojekt) |
| Konzept | Keine Kosten (Schulprojekt) |
| Realisierung | Keine Kosten (Schulprojekt) |
| Einführung / Abschluss | Keine Kosten (Schulprojekt) |

Tabelle 4: Mittelbedarf Finanzen

## Termine / Meilensteine

### Termine

| Initialisierung | Konzept | Realisierung | Einführung |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.03.2026 | 15.03.2026 | 22.03.2026 | 29.03.2026 |

Tabelle 5: Termine

### Meilensteine nach Phasen

| Initialisierung | Konzept | Realisierung | Einführung |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektauftrag definiert | Lösungskonzept erstellt | System realisiert / System getestet | System eingeführt |
| Projekt freigegeben | Konzept freigegeben | Realisierung freigegeben | Projekt abgeschlossen |

Tabelle 6: Meilensteine Nach Projektphasen

## Projektziele

Folgende Projektziele für das Spiel wurden definiert:

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundfunktionalität; Funktionalität | Der Spieler steuert eine laufende Spielfigur, die Hindernissen durch Springen ausweicht. | Spielfigur reagiert in 100% der Testfälle korrekt auf Tasteneingaben (Springen) und kollidiert sichtbar mit Hindernissen. | M |
| 2 | Spielziel/Punkte; Spielmechanik | Das Spiel verfügt über ein Punktesystem, das die überlebte Anzahl der übersprungenen Hindernisse zählt. | Während jedes Laufs wird ein Score angezeigt, der sich bei jedem übersprungenen Hindernis erhöht. | M |
| 3 | Schwierigkeitsgrad; Gameplay | Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf an. (höhere Geschwindigkeit) Verschiedene Skins erhöhen den Spielspass | In mindestens 3 definierten Testläufen erhöht sich die Laufgeschwindigkeit nach einer bestimmten Spielzeit automatisch. | 2 |
| 4 | Usability; Benutzerfreundlichkeit | Das Spiel ist einfach verständlich und ohne Anleitung spielbar. | Mindestens 80% der Testspieler können das Spiel ohne grosse Anleitung spielen. | 2 |
| 5 | Performance/Technik; Technik | Das Spiel läuft im Browser flüssig und ohne spürbare Verzögerungen | Auf den PCs treten in 10 aufeinanderfolgenden Testläufen keine oder wenige Ruckler oder Abstürze auf | 1 |
| *Priorität: M=Muss / 1=hoch / 2=mittel / 3=tief |  |  |  |  |

Tabelle 7: Projektziele

## Vorgehensziele

Für eine strukturierte und zielgerichtete Projektarbeit werden folgende Ziele definiert:

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualität der Projektabwicklung | Das Projekt wird gemäss HERMES Vorgehen mit allen vorgesehenen Ergebnissen (Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung) durchgeführt. | Zu jedem Phasenende liegen die geforderten HERMES Dokumente zusammengefasst vor und sind vom Auftraggeber abgenommen | M |
| 2 | Termin- und Ressourcenplanung | Die geplanten Aufgaben pro Kurstag werden umgesetzt und Verzögerungen frühzeitig kommuniziert | Mindestens 90% der im Projektmanagementplan für den Kurstag vorgesehenen Aufgaben bis zur Deadline erledigt. | 1 |
| 3 | Teamarbeit / Kommunikation | Die Projektmitglieder stimmen sich regelmässig ab und treffen Entscheidungen transparent. | An jedem Kurstag findet mindestens ein kurzes Teammeeting mit Protokoll (Aufgaben, Verantwortliche, nächste Schritte) statt. | 2 |
| 4 | Dokumentation / Nachvollziehbarkeit | Alle wesentlichen Entscheidungen und Änderungen am Spiel werden dokumentiert | Für jede Änderung am Scope oder an den Anforderungen existiert ein kurzer Eintrag (Datum, Inhalt, Grund) in den Projektunterlagen. | M |
| 5 | Qualitätssicherung | Das Spiel wird systematisch getestet und Fehler werden nachvollziehbar erfasst und behoben. | Es existiert ein Testprotokoll mit definierten Testfällen; alle kritischen Fehler sind vor der Einführung behoben oder klar dokumentiert | 1 |
| *Priorität: M=Muss / 1=hoch / 2=mittel / 3=tief |  |  |  |  |

Tabelle 8: Vorgehensziele

## Lösungsvarianten

### Übersicht

| Variante | Bezeichnung |
| --- | --- |
| Version 1 | HTML5 / Java Script / CSS im Webbrowser auf PC |
| Version 2 | HTM5 / Java Script Framework (Phaser.js) |
| Version 3 | Game Engine (Unity oder Godot) mit Desktop-Export |

Tabelle 9: Varianten

### Variantenaufschlüsselung

Kurzbeschreibung

Variante Version 1 sieht ein browserbasiertes 2D Jump’n’Run vor, das mit HTML5, CSS und JavaScript umgesetzt wird. Die Spiellogik (Game-Loop, Kollisionen, Punktesystem, Schwierigkeitsanpassung) wird direkt im Code implementiert, ohne zusätzliche Game-Engine.

Systemkontext (SOLL)

Im Soll-Zustand ruft der Spieler das Spiel auf einem PC im Browser auf und steuert die Spiel-figur über die Tastatur. Alle Berechnungen (Physik, Punkte, Schwierigkeitsgrad) laufen lokal im Browser, es gibt keine Backend-Systeme.

Kontextdiagramm (SOLL)

Das Soll-Kontextdiagramm entspricht weitgehend dem IST-Kontext: Spieler ↔ Spiel im Browser, Projektteam ↔ GitHub, Dozent als Auftraggeber mit Zugriff auf Builds und Dokumente.

Geschäftsorganisation

Der Dozent ist Auftraggeber und genehmigt die HERMES-Phasen, das vierköpfige Projektteam setzt das Spiel im Rahmen der vorgegebenen Zeit um.

Produkt oder IT-System

Das System besteht aus einer einfachen Webanwendung mit HTML-Datei, Stylesheets und Java Script-Dateien. Die Architektur umfasst einen zentralen Game-Loop, Module für Eingaben, Ren-dering, Kollisionserkennung und Score-Verwaltung.

Voraussetzungen und Abhängigkeiten

Voraussetzungen sind PCs mit aktuellem Browser, Internetzugang für GitHub und kostenlose Entwicklungswerkzeuge wie Visual Studio Code. Es bestehen keine Abhängigkeiten von kosten-pflichtigen Cloud-Diensten oder proprietären Engines.

- Bei Version 2 überall „wie Version 1, aber mit Framework Phaser.js, zusätzliche Abhängigkeit, etwas mehr Komplexität“.

- Bei Version 3 „Desktop-Spiel mit Unity/Godot, mehr Setup-Aufwand, stärkere Abhängigkeit von Engine und Installation auf PCs“.

### Analyse und Bewertung Varianten

Version 1 ermöglicht die vollständige Umsetzung der definierten Systemziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb des knappen Zeitrahmens. Version 2 und Version 3 bieten ähnliche Funktionalität, erfordern aber zusätzliche Einarbeitung in Frameworks bzw. Engines, was das Risiko erhöht, Ziele nicht rechtzeitig zu erreichen.

| Nr. | Anforderungsbeschreibung | Wichtigkeit 5-1 | Version 1 | Version 2 | Version 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Spielfigur überspringt Hindernisse | 5 | JA | JA | JA |
| A2 | Punktesystem für Hindernisse | 5 | JA | JA | JA |
| A3 | Automatisch steigender Schwierigkeitsgrad | 4 | JA | JA | JA |
| A4 | Flüssige Performance auf PCs | 5 | JA | JA | JA |

Tabelle 10: Anforderungsabdeckung Versionen

Weitere Kriterien

Hinsichtlich Aufwandes und Komplexität ist Version 1 am günstigsten, da keine zusätzliche Engine erlernt werden muss. Version 2 erhöht den Lernaufwand durch ein Framework, Version 3 ist für den kleinen Funktionsumfang überdimensioniert und birgt zusätzliche Risiken bei Setup und Deployment.

### Empfehlung

Es wird Variante Version 1 empfohlen.

Es wird die Variante Version 1 (HTML5 / JavaScript / CSS im Browser) empfohlen. Diese Variante erlaubt es, alle Muss-Ziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb der vorgegebenen sechs Kurstage umzusetzen. Der technische Ansatz ist einfach, benötigt keine zusätzliche Game-Engine und passt optimal zu den Rahmenbedingungen eines schulischen Lernprojekts mit begrenzter Zeit und vorhandener Schulinfrastruktur.

Dozent

Freigaben/Feedback

Projektteam

Spiel Jumpaka

Spieler

Tastatur-Eingaben

Spiel Jumpaka

Code/Dokumente

Kontextdiagramm

Abbildung 2: Kontextdiagramm

## Projektmanagementplanung

### Projektergebnisstrukturplan

Abbildung 3: Projektergebnisstruktur

Der Projektergebnisstrukturplan ist die hierarchisch gegliederte Darstellung des Projektinhalts.

Abbildung 4: Projektstrukturplan

### Szenarien mit Struktur

Phase 1 Initialisierung

| Modul | Aufgabe | Ergebnis | Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektstart | Projektidee definieren | Rahmenbedingungen | PL / BA / E / T |
| Planung | Projektdokumentation erstellen | Projektdokumentation | PL / BA / E / T |
| Organisation | Rollen und Verantwortlichkeiten definieren | Projektorganisation | PL |
| Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester |  |  |  |

Tabelle 11: Szenarien Initialisierung

Phase 2 Konzept

| Modul | Aufgabe | Ergebnis | Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| Spielkonzept | Spielidee definieren | Spielkonzept | BA |
| Gameplay | Spielmechaniken planen | Betriebskonzept | BA / E / T |
| Technik | Technische Anforderungen definieren | Betriebskonzept | E |
| Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester |  |  |  |

Tabelle 12: Szenarien Konzept

Phase 3 Realisierung

| Modul | Aufgabe | Ergebnis | Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| Entwicklung | Spielfigur und Landschaft programmieren | Spielfigur und Landschaft funktioniert | E |
| Gameplay | Hindernisse implementieren | Hindernissystem | E |
| Mechanik | Sprunglogik programmieren | Sprungmechanik | E |
| Punkte | Punktesystem und Schwierigkeitsstufen sowie Highscore System | Score-System | E |
| Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester |  |  |  |

Tabelle 13: Szenarien Realisierung

Phase 4 Einführung

| Modul | Aufgabe | Ergebnis | Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests | Spiel testen | Testprotokoll mit verschiedenen Szenarien | T |
| Fehlerbehebung | Bugs korrigieren | Fehlerfreie Version | E |
| Tests | Tests nach Fehlerbehebung | Testprotokoll mit verschiedenen Szenarien | T |
| Abschluss | Dokumentation erstellen | Projektdokumentation | PL / BA / E / T |
| Präsentation | Projekt vorstellen | Projektpräsentation | PL / BA / E / T |
| Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester |  |  |  |

Tabelle 14: Szenarien Einführung

## Abhängigkeiten der einzelnen Phasen

| Projekt / Vorhaben | Abhängigkeiten | Termin | Auswirkungen | Ansprechperson |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spielentwicklung | Konzept muss abgeschlossen sein | 14.03.26 | Entwicklung kann ohne diese Struktur nicht starten | PL / BA |
| Tests | Spiel muss funktionsfähig sein | nach Realisierung | Ohne Tests keine Einführung | T |
| Präsentation | Projektabschluss | Projektende | Voraussetzung für Bewertung | PL |
| Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester |  |  |  |  |

Tabelle 15: Abhängigkeiten

## Risikoanalyse

Folgende Risiken wurden für das Projekt definiert:

| Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahmen | Verantw. | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Spiel funktioniert technisch nicht korrekt | 3 | 3 | 9 | Frühe Prototypen entwickeln und regelmässig testen | E | vor und während Realisierung |
| R2 | Zeitverzug durch Probleme | 2 | 2 | 4 | Arbeitsplan anpassen und Aufgaben priorisieren | PL / BA | laufend |
| R3 | Verzögerungen durch Teamkonflikte oder Krankheit | 2 | 3 | 6 | zu jedem Unterrichtstag ein Teammeeting mit Protokoll; klare Rollenverteilung und Backups | PL | laufend |
| R4 | Kleine Bugs im Spiel | 1 | 2 | 6 | Zusätzliche Testphase durchführen | T | vor Einführung |
| Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG = Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 gross; RZ = Risikozahl: RZ = EW x AG PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 16: Risikoanalyse

### Risikomatrix

Tabelle 17: Risikomatrix

## Machbarkeitsbeurteilung

Die Umsetzung des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“ als 2D Browserspiel beurteilen wir als technisch umsetzbar, die benötigten Sprachen wie HTML5, CSS und JavaScript sind gut geeignet, um Spiele direkt im Webbrowser darzustellen und auszuführen.

Die wichtigsten Funktionen des Spiels, wie die Steuerung der Spielfigur, Kollisionserkennung, Punkteerkennung sowie das Freischalten von Skins, können mit den genannten Sprachen umgesetzt werden. Der Rekord (Highscore) und die freigeschalteten Skins werden lokal im Browser über local Storage gespeichert, wodurch keine externe Datenbank benötigt wird.

Zur Überprüfung der technischen Machbarkeit wurde ein einfacher Prototyp erstellt. In diesem Prototyp wurden grundlegende Funktionen wie die Bewegung der Spielfigur, einfache Level Struktur sowie die Anzeige der Punkte getestet.

Der Prototyp und weitere Versionen sind Im Ordner Game intern bei Alpaka Inc Swizerland hinterlegt.

## Machbarkeitsbeurteilung - Variantenvergleich

| Beurteilungskriterien | V1* | V2* | V3* |
| --- | --- | --- | --- |
| Kosten |  |  |  |
| Projektkosten | 8 | 7 | 4 |
| Wiederkehrende Kosten | 9 | 8 | 5 |
| Nutzen |  |  |  |
| Quantifizierbarer Nutzen | 7 | 7 | 6 |
| Nicht quantifizierbarer Nutzen | 9 | 8 | 7 |
| Risiken | 7 | 5 | 4 |
| Nachhaltigkeit | 8 | 7 | 6 |
| Rechtliche Grundlagen | 9 | 9 | 7 |
| Weitere | 8 | 5 | 3 |
| * Vn: 9 - 1; 9 = sehr gut; 1 = sehr schlecht |  |  |  |

Tabelle 18: Machbarkeitsbeurteilung nach Variante

## Konsequenzen

### Bei Projektfreigabe

Bei positiver Freigabe des Projektauftrags durch den Auftraggeber (Dozent) erhält das gesamte Projekt grünes Licht für alle Phasen (Initialisierung bis Einführung). Der Projektmanagementplan wird abgenommen, und die Umsetzung gemäss des 6 Kurstage Zeitplans gestartet. Alle Mittel (Personal, Sachmittel) werden freigegeben.

### Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt

Eine verspätete Freigabe erfordert eine Anpassung des Zeitplans (z.B. parallele Phasen). Verzögerungen werden im Statusbericht dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt, ohne die Gesamtprojektlaufzeit zu überschreiten. Der Projektleiter passt den Projektmanagementplan entsprechend an.

### Bei Ausbleibender / abgelehnter Projektfreigabe

Bei Ablehnung endet das Projekt sofort ohne weitere Phasen oder Kosten. Das Team erstellt einen Schlussbericht mit Analyse der Ablehnungsgründe und Lessons Learned. Keine Ressourcen werden weiter eingesetzt.

## Rechtsgrundlagen

### Bestehende Grundlage

Das Projekt „Jumpaka – Legends of the Fluff“ ist ein schulisches Lernprojekt und wird nicht produktiv betrieben oder kommerziell vermarktet. Es werden keine personenbezogenen Daten von echten Nutzerinnen oder Nutzern verarbeitet, da weder Benutzerkonten noch Online-Funktionen vorgesehen sind. Grundlage sind die allgemeinen Schul- und IT-Nutzungsrichtlinien der Computerschule Bern, eventuelle Rechtsgrundlagen sowie die Vorgaben des Moduls 306 und der Projektmanagementmethode HERMES 5

### Bevorstehende Änderungen und identifizierte Lücken

Für das geplante Spiel sind keine spezifischen Änderungen von Gesetzen oder Reglementen bekannt, die das Projekt direkt beeinflussen würden. Die allgemeinen Vorgaben der Schule und des Moduls 306 gelten über die gesamte Projektdauer unverändert.

Aufgrund des rein schulischen Charakters und des Verzichts auf personenbezogene Daten bestehen keine erkennbaren Lücken in den rechtlichen Grundlagen. Weder Datenschutzrecht noch Lizenz- oder Haftungsfragen werden im Minimalumfang kritisch berührt.

### Beurteilung der Konsequenzen und Empfehlung

Die vorhandenen Vorgaben der Schule und des Moduls 306 reichen aus, um das Projekt rechtlich sauber durchzuführen. Es ist nicht zu erwarten, dass rechtliche Aspekte die Einführung oder Nutzung der Spiel-Demoversion beeinträchtigen.

Es wird empfohlen, das Projekt wie geplant fortzuführen und die bestehenden schulischen Richtlinien sowie die HERMES-5-Vorgaben einzuhalten. Bei der Verwendung externer Assets (z.B. Grafiken, Schriftarten) soll das Team weiterhin prüfen, ob die Lizenz eine kostenlose Nutzung zu Schulungszwecken erlaubt. Dies muss festgehalten werden und mit der nötigen Dokumentation erweitert werden.

## Situationsanalyse Initialisierung

### IST Zustand (08.03.2026)

- Kein funktionales System/Spiel vorhanden

- Nur erste Ideenfindung und Dokumentation erstellt

- Technische Umsetzung noch nicht begonnen

### IST Prozessbeschreibung

Abbildung 5: Prozesslandkarte

### Dokumentation

| Dokumentenname | Version | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Projekt_Jumpaka_Legends_of_the_Fluff | 0.4 | Projektdokumentation von der Initialisierung bis zum Abschluss |
| Arbeitsplan | 0.3 | Übersicht über die Arbeitseinteilung pro Phase |

Tabelle 19: Dokumentationsbeschreibung

### Analyse Stärken und Schwächen

| Nr. | Beschreibung | Ursache |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klare, einfache Spielidee | Ähnlich bewährtem Chrome-Dino-Game |
| 2 | Perfekte Rahmenbedingungen | 6 Tage, klare Vorgaben, Open Source Tools |
| 3 | Motiviertes Team | Bekanntes Konzept, hoher Spassfaktor |

Tabelle 20: Stärkenanalyse

| Nr. | Beschreibung | Ursache | Beseitigungschanchen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurze Entwicklungszeit | 6 Kurstage | Hohe Fokusierung, klare Priorisierung |
| 2 | Hardware-Beschränkungen | div. PCs | Leichtgewichtige Technologie |
| 3 | Keine Game-Engine-Erfahrung | Java Script | Viele Tutorials verfügbar |

Tabelle 21: Schwächenanalyse

## Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 6.2 erfasst.

Das Projekt geht über in die Konzeptionsphase

# Phase Konzept

Die Konzeptphase ist die Projektphase, in der auf Basis der freigegebenen Initialisierung die Lösung fachlich und technisch ausgearbeitet wird. Sie konkretisiert, was genau umgesetzt werden soll und wie dies grundsätzlich geschehen soll.

Kernaufgaben

- Anforderungen sammeln und strukturieren (System‑, Qualitäts‑, Sicherheitsanforderungen).

- Lösungsvarianten ausarbeiten, bewerten und eine Zielvariante auswählen.

- Grobe Architektur, Prozesse und Konzepte (Betrieb, Einführung, Test) entwerfen.

Ziel

Ein tragfähiges, abgestimmtes Lösungskonzept zu erstellen, das Risiken reduziert und als verbindliche Grundlage für Planung und Realisierung dient.

## Spielkonzept

Die Anforderungen an das Spiel wurden bereits in der Initialisierungsphase erfasst und definiert.

### Funktionsbaum

Abbildung 6: Funktionsbaum Spielidee

Funktionsbaum des Systems ‚Jumpaka: Legends of the Fluff‘. Der Funktionsbaum zeigt die Hauptfunktionen Spielsteuerung, Hindernismanagement, Punktesystem, Spielablauf sowie Technik & Qualität und deren Unterfunktionen (z.B. Spielfigur steuern, Hindernisse erzeugen, Score anzeigen, Spiel starten).

### Mockup-Idee

Homescreen

Abbildung 7: Jumpaka: Legends of the Fluff Startscreen

Spielscreen

Abbildung 8: Jumpaka: Legends of the Fluff Spielscreen

Game over

Abbildung 9: Jumpaka: Legends of the Fluff Game Over Screen

### Use-Cases

Die wichtigsten Anwendungsfälle für ‚Jumpaka: Legends of the Fluff‘ betreffen den Spieler als einzigen Akteur. Der Spieler kann das Spiel starten, die Spielfigur per Tastatur springen lassen, Hindernissen ausweichen, den aktuellen Score sehen und nach Game Over eine neue Runde starten. Die technischen Details (Hinderniserzeugung, Kollisionserkennung, Punkteberech-nung) werden intern als Systemfunktionen umgesetzt und sind im Funktionsbaum dargestellt.

Diese werden auf den nachfolgenden Seiten tabellarisch aufgeführt.

| Grobanforderung |  | A1 | Quelle | Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu | A3 |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Spielfigur steuern (laufen und springen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionale Kurzbeschreibung |  |  |  | Der Spieler steuert die Alpaka-Spielfigur über die Tastatur, damit sie automatisch läuft und auf Befehl springt, um Hindernissen auszuweichen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input |  |  |  | Tastatureingaben des Spielers (z.B. Leertaste) und aktueller Spielstatus (Spiel läuft). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verarbeitungsschritte / -regeln |  |  |  | 1 Das System lässt die Spielfigur nach Spielstart automatisch laufen. 2 Das System überwacht laufend die definierte Sprungtaste. 3 Bei gültiger Sprungeingabe prüft das System, ob die Spielfigur aktuell springen darf (nicht bereits in der Luft). 4 Das System startet die Sprunganimation und aktualisiert die Position der Spielfigur für die Kollisionsprüfung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output |  |  |  | Sichtbare Lauf- und Sprungbewegung der Spielfigur im Spielfeld. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | In 100 % der Testfälle reagiert die Spielfigur unmittelbar auf die Sprungtaste; bei korrekt getimtem Sprung werden Hindernisse überflogen, bei zu spätem Sprung kommt es zur sichtbaren Kollision und Game Over. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 5 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 5 |  | Risiko3 |  |  | 2 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 3 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 22: Grobanforderungen Formular A1

| Grobanforderung |  | A2 | Quelle | Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu | A1 |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Score anzeigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionale Kurzbeschreibung |  |  |  | Das System zeigt während der Spielrunde den aktuellen Score und nach Game Over den Endscore an. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input |  |  |  | Interne Spieldaten (zurückgelegte Distanz, Anzahl übersprungener Hindernisse, Spielstatus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verarbeitungsschritte / -regeln |  |  |  | 5 Das System initialisiert den Score bei Spielstart mit 0. 6 Bei jedem übersprungenen Hindernis oder nach definierten Zeiteinheiten erhöht das System den Score gemäss Regel. 7 Das System aktualisiert die Score-Anzeige laufend während der Runde. 8 Bei Game Over zeigt das System den Endscore an und stoppt die Aktualisierung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output |  |  |  | Aktueller Score während des Spiels und Endscore nach Game Over im Spielfenster. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | In allen Testfällen wird der Score korrekt gemäss den definierten Regeln erhöht und angezeigt; nach Game Over entspricht der Endscore der tatsächlich erreichten Leistung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 4 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 3 |  | Risiko3 |  |  | 2 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 2 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 23: Grobanforderung Formular A2

| Grobanforderung |  | A3 | Quelle | Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu | A1 |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Hindernisse erzeugen und Kollision erkennen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionale Kurzbeschreibung |  |  |  | Das System erzeugt während des Spiels Hindernisse auf der Laufstrecke und erkennt Zusammenstösse zwischen Spielfigur und Hindernissen, um Game Over auszulösen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input |  |  |  | Aktueller Spielstatus (Spiel läuft), Position der Spielfigur, interne Zufalls-/Timer-Informationen für die Hinderniserzeugung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verarbeitungsschritte / -regeln |  |  |  | 9 Das System erzeugt in definierten Abständen neue Hindernisse an der rechten Bildschirmseite. 10 Das System bewegt die Hindernisse mit der aktuellen Spielgeschwindigkeit nach links. 11 Das System prüft laufend, ob sich die Spielfigur und ein Hindernis überlappen (Kollision). 12 Bei festgestellter Kollision setzt das System den Spielstatus auf Game Over. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output |  |  |  | Sichtbare Hindernisse im Spielfeld; bei Kollision Game-Over-Zustand (z.B. Game-Over-Text und gestoppte Bewegung). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | In allen Testfällen werden Hindernisse gemäss den definierten Abständen erzeugt und korrekt über den Bildschirm bewegt. Bei einer Überlappung von Spielfigur und Hindernis wird in 100 % der Fälle der Game-Over-Zustand ausgelöst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 5 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 4 |  | Risiko3 |  |  | 3 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 3 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 24: Grobanforderung Formular A3

### User Stories (US)

| Nr. | User Story | Nr. | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Als Spieler möchte ich das Spiel starten können, damit ich spielen kann | US3 | Als Spieler möchte ich Punkte sammeln, damit ich einen neuen Record erreichen kann. |
| US2 | Als Spieler möchte ich meine Figur steuern können damit ich Hindernissen ausweichen kann | US4 | Als Spieler möchte ich Skins freischalten, wenn ich genug Punkte erreicht habe, |

### Qualitätsanforderungen

| Grobanforderung |  | Q3 | Quelle | Projektauftrag |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu |  |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Flüssige Ausführung auf PCs im Browser. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  | Das Spiel soll auf den vorhandenen PCs im Browser flüssig laufen, ohne spürbare Ruckler oder lange Verzögerungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | In 10 aufeinanderfolgenden Testläufen auf PCs treten keine spürbaren Ruckler, Hänger oder Abstürze auf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 5 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 4 |  | Risiko3 |  |  | 3 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 3 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 25: Qualitätsanforderung

### Anforderungen zum Betriebskonzept

| Grobanforderung |  | B1 | Quelle | Projektauftrag |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu |  |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Betrieb im Browser auf PCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  | Das Spiel wird auf vorhandenen PCs direkt im Webbrowser (z.B. Chrome, Edge) betrieben. Es sind keine zusätzlichen Installationen, Server oder Administratorrechte notwendig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | Das Spiel wurde erfolgreich auf mindestens zwei unterschiedlichen PCs in mindestens zwei verschiedenen Browsern gestartet und vollständig gespielt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 5 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 3 |  | Risiko3 |  |  | 2 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 2 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 26:Anforderung zum Betriebskonzept

### Anforderungen zur Systemarchitektur

| Grobanforderung |  | S1 | Quelle | Projektauftrag |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu |  |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Browserbasierte Architektur ohne Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  | Das Spiel wird als HTML5/JavaScript/CSS-Anwendung umgesetzt, die vollständig im Webbrowser läuft. Es wird kein Server-Backend und keine Datenbank benötigt, alle Spiellogik befindet sich im Client. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | Das Spiel lässt sich auf PCs direkt im Browser ausführen, ohne Verbindung zu einem Server oder einer Datenbank und ohne zusätzliche Installation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 5 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 4 |  | Risiko3 |  |  | 2 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 3 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 27: Anforderung zur Systemarchitektur

### Anforderungen zum Migrationskonzept

| Grobanforderung |  | M1 | Quelle | Studie |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu |  |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Keine Datenmigration nötig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  | Es existiert kein vorheriges Spielsystem und keine bestehenden Daten, die übernommen werden müssen. Das Spiel wird neu eingeführt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | Im Einführungskonzept sind keine Migrationsschritte vorgesehen und es werden keine Fremddaten importiert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 1 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 1 |  | Risiko3 |  |  | 1 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 1 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 28: Anforderungen zum Migrationskonzept

### Anforderungen aus dem ISDS-Konzept

| Grobanforderung |  | I1 | Quelle | Rechtsgrundlagen analyse |  | Autor |  | Martin Wyss |  | abhängig zu |  |  | Datum | 08.03.26 |  | Status | in Arbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  | Keine Verarbeitung personenbezogener Daten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  | Das Spiel verarbeitet keine personenbezogenen Daten der Spieler. Es gibt kein Login, keine Benutzerprofile und keine dauerhafte Speicherung von Spielständen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahmekriterien |  |  |  | Im Quellcode und in der Projektdokumentation sind keine Zugriffe auf personenbezogene Daten vorgesehen; alle Daten bleiben lokal im Arbeitsspeicher der laufenden Runde und werden nach Spielende verworfen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wichtigkeit1 | 4 |  |  |  | Dringlichkeit2 |  | 3 |  | Risiko3 |  |  | 2 |  |  | Aufwandsgrösse4 |  |  | 1 |
| 1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 29: Anforderungen aus dem ISDS-Konzept

## Systemstruktur

### Übersicht über das System

| Komponente | Beschreibung | Technologie / Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Benutzeroberfläche | Zeig das Spiel im Browser an, inklusive Menü, Spielanzeige und Informationen für den Spieler | HTML, CSS, Java Script |
| Spiellogik | Verarbeitet die Regeln des Spiels z.B. Punkte, Kollisionen und den allgemeinen Spielablauf | Spielregeln und Programmcode |
| Steuerung | Verarbeitet die Eingaben des Spielers, z.B. Sprung der Spielfigur | Tastatureingabe |
| Daten | Enthält Informationen über die Hindernisse und das Layout der Spielwelt | Strukturierte Spieldaten |
| Spielfigur (Alpaka) | Die Figur, die vom Spieler gesteuert wird und sich durch das Level bewegt | Spielfigur / Objekt im Spiel |

Tabelle 30: Übersicht über das System

### Subsysteme und Komponenten

| Subsysteme | Komponente | Technologie / Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Benutzeroberfläche | Menü, Spielanzeige, Punkteanzeige | Zeigt dem Spieler das Spiel und wichtig Informationen |
| Spiellogik | Kollisionserkennung, Punktesystem, Spielzustand | Steuert den Ablauf und die Regeln des Spiels |
| Steuerung | Tastatureingaben, Bewegungslogik | Ermöglicht dem Spieler die Steuerung der Figur |
| Daten | Enthält Informationen über die Hindernisse und das Layout der Spielwelt | Strukturierte Spieldaten |
| Spielfigur | Alpaka | Die Figur, die vom Spieler gesteuert wird und mit der Spielwelt interagiert |

Tabelle 31: Subsysteme und Komponente

Beschreibung

In der Systemstruktur werden verschiedene Modelle beschrieben, die den Aufbau und die Funk-tionen des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“ erklären. Diese Modelle helfen dabei, die Struktur, Funktionen und Daten des Systems besser zu verstehen.

### Anforderungszuordnung und Beurteilung

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Systemanforderungen des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“. Jede Anforderung wird einem Subsystem bzw. einer Komponente zugeordnet. Zusätzlich wird beurteilt, ob die Anforderung durch das geplante System vollständig oder teilweise abgedeckt wird. Dies vertieft die Grobanforderungen welche zuvor bereits definiert wurden.

| Nr. | Anforderungen | Zuordnung zu Subsystemen/Komponenten | Beurteilung der Anforderungsabdeckung |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Das Spiel soll direkt im Browser laufen | Benutzeroberfläche / Technische Architektur | vollständig abgedeckt |
| A2 | Der Spieler soll die Spielfigur steuern können (Space = Jump) | Steuerung / Spiellogik | vollständig abgedeckt |
| A3 | Das Spiel soll ein Punktesystem besitzen | Spiellogik | vollständig abgedeckt |
| A4 | Der höchste Persönliche Rekord soll lokal gespeichert werden | Local Storage / Datenmodell | vollständig abgedeckt |
| A5 | Der Spieler soll durch Erreichen bestimmter Punkte Skins freischalten können | Spiellogik / Datenmodell | vollständig abgedeckt |
| A6 | Das Spiel soll Hindernisse enthalten | Levelsystem | vollständig abgedeckt |
| A7 | Das Spiel soll eine übersichtliche Benutzeroberfläche haben | Benutzeroberfläche | vollständig abgedeckt |
| A8 | Das Spiel soll ohne externe Datenbank funktionieren | Technische Architektur | vollständig abgedeckt |

Tabelle 32: Anforderungszuordnung und Beurteilung

### Datenmodell und Schnittstellen

Spieler

Jumpaka – Legends of the Fluff

Webbrowser (z.B chrome)

Local Storage von Record und Skins

Tabelle 33: Datenmodell

| Umsystem | Schnittstelle | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Spieler | Tastatur | Der Spieler steuert die Spielfigur über Tastatureingabe |
| Webbrowser | HTM5/CSS Darstellung | Das Spiel wird im Webbrowser angezeigt und ausgeführt |
| Local Storage | Speicherung von Daten | Der persönliche höchste Rekord und freigeschaltete Skins werden lokal im Browser gespeichert |

Tabelle 34: Beschreibung Schnittstellen

## Betriebskonzept während der Konzeptionsphase

### Betriebsprozess

| Nr. | Titel | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| BP1 | Bereitstellung neuer Versionen | Aus einem freigegebenen GitHub‑Release wird ein Build erzeugt und auf einen oder mehrere PCs verteilt (gemäss Migrations‑ und Einführungskonzept) |
| BP2 | Test nach Änderungen | Nach jeder neuen Version wird das Spiel kurz getestet (Start, Steuerung, Punktesystem, Schwierigkeitsgrad, Performance), bevor es wieder im Unterricht eingesetzt wird. |
| BP3 | Pflege von Code und Dokumentation | Quellcode und HERMES‑Dokumente werden laufend im GitHub‑Repository aktualisiert und bleiben so für Auftraggeber und Team zugänglich. Eine formelle Anwenderbetreuung ist nicht nötig, Fragen und Probleme werden direkt zwischen Dozent und Projektteam geklärt. |

Tabelle 35: Betriebsprozess

### Systembetrieb

Normalbetrieb:

Im Normalbetrieb wird Jumpaka auf einem oder mehreren PCs im Browser gestartet und für Demos, Tests oder kurze Spielphasen verwendet. Es werden keine produktiven Geschäftsdaten verarbeitet, Laufzeitdaten (Score, Positionen) existieren nur während der Session. Wichtige Kennzahlen sind z.B. die Anzahl erfolgreicher Testläufe ohne Absturz und die subjektive Beurteilung der Performance durch den Dozenten und Team.

### Systemüberwachung

Eine aufwändige technische Überwachung (Monitoring, Alarmierung) ist nicht nötig. Die „Überwachung“ erfolgt pragmatisch:

Regelmässige Testläufe nach Änderungen am Code. Erfassung Changemanagementplan

Kontrolle, dass das GitHub‑Repository erreichbar ist und der Release geladen werden kann.

Eine separate Datensicherung ist nicht erforderlich, da alle relevanten Artefakte im GitHub‑Repository versioniert sind. Datenschutzkontrollen sind minimal, weil keine personenbezogenen Daten gespeichert werden.

### Behandlung von Störungen und Sicherheitsaspekte

Bei Störungen (Spiel startet nicht, Fehler im Browser, falsche Version) wird zunächst geprüft, ob die Dateien vollständig sind und ein unterstützter Browser verwendet wird. Lässt sich das Problem nicht schnell beheben, wird das Build‑Paket vom letzten stabilen GitHub‑Release erneut heruntergeladen und entpackt. Treten weiterhin Fehler auf, informiert die Projektleitung den Dozenten und dokumentiert das Problem im Issue‑Tracker.

Sicherheitsaspekte

Sicherheitsrelevante Anforderungen sind gering, da Jumpaka lokal im Browser läuft und keine personenbezogenen Daten speichert. Wichtig sind der sorgfältige Umgang mit GitHub‑Zugängen (starke Passwörter, keine Weitergabe von Zugangsdaten) und der Einsatz von PCs gemäss den Nutzungsrichtlinien der Schule. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass keine ausführbaren Dateien aus unbekannten Quellen installiert werden. Es werden nur HTML/CSS/JavaScript‑Dateien aus dem eigenen Repository verwendet.

## Einführungskonzept für die Konzeptionsphase

### Einführungsvorgehen

Tabelle 36: Einführungsvorgehen

## Testkonzept in der Konzeptionsphase

### Testziel

Ziel der Tests ist es das Spiel schrittweise zu verbessern, damit wir ein Funktionierendes Spiel haben.

### Testobjekt

| Nr. | Objekt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spielcode | Der Code wird direkt im Browser getestet |

Tabelle 37: Testobjekt

### Testarten

| Nr. | Objekt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funktionstest | Überprüfung, ob alle Funktionen korrekt arbeiten |

Tabelle 38: Testarten

### Testabdeckung

| Nr. | Objekt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spiel | Funktionstest |

Tabelle 39: Testabdeckung

### Beurteilung Testziele und Testabdeckung

Alle Spielmechaniken werden auf Ihre Funktion vollumfänglich getestet und dokumentiert.

### Testvoraussetzung und Fehlerklassen

Tester kennt das System und die Funktionen, die getestet werden. aktuellste Testversion mit Versionsinformationen.

Festgestellte Mängel werden nach Klassen eingestuft:

| Nr. | Fehlerklassen | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fehlerfrei | Keine Fehler vorhanden |
| 1 | unwesentlicher Mangel | Kleine optische oder unkritische Fehler |
| 2 | Leichter Mangel | Funktion eingeschränkt |
| 3 | Schwerer Mangel | Wichtige Funktion ist fehlerhaft und funktioniert nicht |
| 4 | Kritischer Mangel | System funktioniert nicht oder Sicherheitsrisiko |

Tabelle 40: Fehlerklassen

## Integrationskonzept in der Konzeptionsphase

### Integrationsobjekte

- Game Engine (Java Script und CSS-Spielstruktur + Canvas Rendering)

- Spielmechanik (Mouvement, Sprunglogik, Hindernisse)

- Grafit Assets (Sprites, Animationen, Hintergründe)

- Audiosystem (Soundeffekte, Musik)

- UI-Systeme (Menü, HUD, Punkteanzeige)

- Speicherfunktion (Highscores, Fortschritt

Diese Komponenten werden schrittweise integriert und getestet, um sicherzustellen, dass sie korrekt zusammenarbeiten.

### Integrationsumgebung

Entwicklungsumgebung:

- Notepad++ und Visual Studio

- Browser (Chrome, Edge, Firefox)

- HTML5, CSS, Java Script

Testumgebung:

- Lokale Browser Tests

- verschiedene Bildschirmgrössen

- verschiedene Schwierigkeitsstufen

Produktionsumgebung:

- Webbrowser auf Desktopsystemen

- das Spiel wird als Webapplikation ausgeführt

- Es wird über GitHub zur Verfügung gestellt

## Migrationskonzept in der Konzeptionsphase

### Anforderungen an die Migration

Für dieses Projekt sind insbesondere folgende Punkte relevant:

- Die finale Version des Spiels muss auf allen vorgesehenen PCs lauffähig sein.

- Die durchgeführten Migrationsschritte sollen über GitHub nachvollziehbar bleiben

- Bei Problemen muss ein Rückfall auf eine zuvor als stabil freigegebene Version möglich sein.

### Migrationsverfahren

| Migrationsobjekt | Anforderungen | Migrationsverfahren | Beurteilung der Anforderungsabdeckung |
| --- | --- | --- | --- |
| Quellcode Jumpaka | Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit | Push des Release‑Branch ins GitHub‑Repository | 100% |
| Spielbuild für PCs | Lauffähigkeit, Aktualität | GitHub-Release-Site | 100% |
| Projektdokumente (HERMES‑Dokumente) | Vollständigkeit, zentrale Verfügbarkeit | Ablage der freigegebenen Versionen im GitHub‑Repo / Ablageort | 100% |

Tabelle 41: Migrationsverfahren

### Konzept pro Objekt

Konzept Quellcode‑Migration (GitHub)

Der Quellcode des Spiels wird während des gesamten Projekts in einem GitHub‑Repository versioniert. Vor der Migration wird der stabile Stand in einen Release‑Branch gemergt und mit einem Tag (z.B. „v1.0“) versehen. Die Rolle Entwicklung führt den finalen Merge und Push aus, die Projektleitung prüft, ob alle vereinbarten Anforderungen für den Release erfüllt sind. Durch Commits, Branches und Tags ist der Migrationsstand jederzeit nachvollziehbar.

Konzept Migration Spielbuild über GitHub

Es wird ein offizieller GitHub‑Release erstellt, der das Build‑Paket (HTML, CSS, JavaScript) als Release‑Asset enthält. Die verantwortlichen Personen laden das Build‑Paket direkt über die GitHub‑Release‑Seite herunter und entpacken es lokal. Dadurch ist klar nach-vollziehbar, welche Version auf welchem PC installiert wurde.

Konzept Migration Projektdokumente

Alle freigegebenen HERMES‑Dokumente werden als PDF im Ordner /docs des GitHub‑Repositories abgelegt. Die Rolle Business Analyst stellt sicher, dass die Dokumente vollständig, aktuell und eindeutig beschriftet sind. Damit sind Projektunterlagen und Migrati-onsentscheidungen zentral verfügbar.

### Migrationsplan

Der Entwickler schliesst die Programmierung ab und erstellt im GitHub‑Repository einen Re-lease (z.B. v1.0) für die Veröffentlichung am 31.03.2026.

Der Tester lädt das Release‑Build vom GitHub‑Release auf einen PC, entpackt es und führt die Vorabnahme‑Tests (Start, Steuerung, Punkte, Hindernisse, Highscore) durch.

Bei erfolgreicher Vorabnahme gibt der Projektleiter den Release frei.

Nach Stichproben‑Tests durch den Tester gilt die Migration als abgeschlossen und das Spiel ist gemäss Einführungskonzept offiziell eingeführt.

## Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 6.2 erfasst.

Das Projekt geht über in die Realisierungsphase.

# Phase Realisierung

In der Realisierungsphase werden die im Konzept festgelegten Lösungen umgesetzt, getestet und für die Einführung vorbereitet.

Kernaufgaben:

- Lösungen (Produkt, Organisation, IT-System) entwickeln.

- System in Betriebsinfrastruktur integrieren

- Vorabnahme durchführen

- Phasenfreigabe für Einführung treffen

Ziele:

- Lösung aus dem Konzept umsetzten

## Arbeitsaufträge in der Realisierung

### Arbeitsziele

| Nr. | Ziel |
| --- | --- |
| 1 | Spielfigur und grafische Basis für das Spiel erstellen |
| 2 | Landschaft und endlos Modus realisieren |
| 3 | Hindernislogik inkl. Kollisionserkennung implementieren |
| 4 | Sprungmechanik mit Input, Gravitation und Timing programmieren |
| 5 | Punktesystem inklusive automatischer Schwierigkeitsanpassung (Geschwindigkeit) |
| 6 | Schwierigkeitslevel vor dem Start manuell wählen programmieren |
| 7 | Diverse Skins erstellen als Belohnung für erreichte Punkte |
| 8 | Prototyp v1.0 zusammenführen |
| 9 | grundlegende Funktionstests durchführen |

Tabelle 42: Arbeitsziele Realisierung

### Ergebnisse

| Nr. | Ergebnis | Beschreibung | Bild |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prototyp v0.1 | Erster lauffähiger Prototyp mit Spielfigur, Basis Sprungmechanik, einfachen Hindernissen, Hintergrund und Punktesystem. Das Spiel läuft im Browser auf einem PC ohne Fehler und ermöglicht den Kern-Loop (Start, Springen, Kollision, Game Over). | Abbildung 10: Jumpaka v0.1 |
| 2 | Prototyp v0.2 | Grafik Boden geändert Alpaka Skin Optimierung (Füsse) | Abbildung 11: Jumpaka v0.2 |
| 3 | Prototyp v0.8 | Hintergrund Grafik (Berge; Wolken) Alpaka Skin Optimierung (Farbe, Body) | Abbildung 12: Jumpaka v0.8 |
| 4 | Prototyp v0.13 | Hintergrund Grafik (Sonne) Sprungsound Hintergrundmusik | Abbildung 13: Jumpaka v0.13 |
| 5 | Prototyp v0.18 | Grafik Änderung Hindernisse (Zäune, Heuballen, Steine…) Optimierung Hintergrundmusik | Abbildung 14: Jumpaka v0.18 |
| 6 | Prototyp v0.20 | Hintergrund Anpassung Skin Optimierung (Bewegung Beine) Skalier Button Kollision Sound Kollision Partikel | Abbildung 15: Jumpaka v0.20 |
| 7 | Prototyp v0.21 | Grafik hinzugefügt (Sprungpartikel) Alpaka Skins nach Highscore Punkten | Abbildung 16: Jumpaka v0.21 |
| 8 | Prototyp v0.24 | Skin Anpassung (Bewegung Ohren) Skins für Highscore hinzugefügt Optimierung Skins Optimierung Spielgeschwindigkeit (Schwierigkeitsgrad vor Start definieren) | Abbildung 17: Jumpaka v0.24 |
| 9 | Prototyp v0.27 | Schwierigkeitsgrad in-Game nicht mehr änderbar Skin Optimierung | Abbildung 18: Jumpaka v0.27 |
| 10 | Prototyp v0.30 | Skin Preview Skins hinzugefügt Skin Optimierung (Partikel) Hindernis Anpassung Highscore pro Schwierigkeitsstufe Global Best Highscore | Abbildung 19: Jumpaka v0.30 |
| 11 | v1.0 | Skin Optimierung Skin Preview Optimierung | Abbildung 20: Jumpaka v1.0 |

Tabelle 43: Ergebnisse in der Realisierung

### Abgrenzung innerhalb der Realisierung

- In Phase 3 werden keine neuen Spielvarianten, Game-Engines oder technische Alternativen mehr evaluiert.

- Es wird kein Multiplayer, kein Online-Highscore-System und kein Server-Backend implementiert.

- Es werden keine komplexen 3D-Grafiken, ausgefeilte Animationen oder aufwendige Physik-Engines verwendet.

- Umfangreiche Soundeffekte und Hintergrundmusik sind optional und gehören nicht zum Muss-Umfang der Realisierung.

- Alle Inhalte (Texte, Bilder, Logos) sind selbst erstellt oder lizenzfrei und benötigen keine zusätzliche rechtliche Klärung.

### Voraussetzungen und Abhängigkeiten

Voraussetzungen für den Arbeitsbeginn:

- Freigabe der Initialisierungs- und Konzeptphase durch den Auftraggeber und Entscheid für Variante 1 (HTML5/JavaScript/CSS).

- Projektdokumentation Version 0.3 und aktueller Arbeitsplan liegen vor.

- Projektorganisation (PL, BA, Entwickler, Tester) ist an den Realisierungstagen verfügbar.

- Entwicklungsumgebung (VS-Code/Editor, GitHub-Repository, Browser) ist eingerichtet und getestet.

Abhängigkeiten von anderen:

| Nr | Abhängig von | Ergebnis | Datum | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa1 | Phase Initialisierung | Genehmigter Projektauftrag inklusive Risiken und Stakeholder | 08.03.2026 | Martin Reisbacher |
| Aa2 | Phase Konzept | Freigegebenes Spielkonzept Funktionsbaum, Use Cases | 15.03.2026 | Martin Wyss |
| Aa3 | Projektmanagement plan | Abgenommener Projektmanagementplan (Zeit / Ressourcen) | 15.03.2026 | Martin Reisbacher |

Tabelle 44: Abhängigkeiten von anderen in der Realisierung

| Nr | Abhängig von | Ergebnis | Datum | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Az1 | Phase Einführung | Testkonzept und Einführungs konzept basieren auf Prototyp v0.1 | 29.03.2026 | Yassin Abdi-Aden Martin Reisbacher |
| Az2 | Abschlussdokumente | Schlussbericht und Lessons Learned nutzen Testergebnisse der Realisierung | 29.03.2026 | Team Alpaka |

Tabelle 45: Abhängigkeit zu anderen in der Realisierung

### Zeitplan für die Programmierung

| Nr. | Ergebnis | Aktivität | Verantwortlich Mitwirkende | Plan Std | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spielfigur ready | Spielfigur integrieren, Lauf- und Sprunganimation umsetzen, Steuerung (Space = Jump) anbinden | Kevin Ertl Mitwirkend: Team Alpaka | 5 Stunden | abgeschlossen |
| 2 | Landschaft ready | Hintergrund, Boden, Endlosmodus und Hindernis-Spawn-Logik implementiert | Kevin Ertl Mitwirkend: Martin Wyss | 5 Stunden | abgeschlossen |
| 3 | Kollision läuft | Kollisionserkennung zwischen Spielfigur und Hindernissen programmieren, Game Over Zustand auslösen | Kevin Ertl Mitwirkend: Yassin Abdi-Aden | 5 Stunden | abgeschlossen |
| 4 | Punkte aktiv | Punktesystem implementieren, Score und Highscore anzeigen Geschwindigkeitssteigerung für höheren Schwierigkeitsgrad testen | Kevin Ertl Mitwirkend: Yassin Abdi-Aden | 3.5 Stunden | abgeschlossen |
| 5 | diverse Skins ready | Skins als Belohnung für Highscore implementieren und Vorschau implementieren | Kevin Ertl | 1.5 Stunden | abgeschlossen |
| TOTAL |  |  |  | 20 Stunden | abgeschlossen |
| * inklusive Qualitätssicherungsmassnahmen wie Walk-Throughs, Reviews (gemäss Prüfplan im Projektmanagementplan) umgesetzt |  |  |  |  |  |

Tabelle 46: Zeitplan für Programmierung

## Prototyp

### Motivation

Der Prototyp dient dazu, die Kernmechanik (Laufen, Springen, Hindernisse, Punkte) frühzeitig spielbar zu machen, Risiken zu erkennen und das Spielgefühl zu testen, bevor die finale Version umgesetzt wird.

### Anforderungen an den Prototypen

| Nr. | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spielfigur läuft automatisch und springt auf Tastendruck über Hindernisse. | M |
| 2 | Punktesystem zählt übersprungene Hindernisse und zeigt den Score während des Spiels an. | M |
| 3 | Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf durch höhere Geschwindigkeit. | 1 |
| 4 | Das Spiel läuft im Browser flüssig ohne spürbare Ruckler oder Abstürze auf PCs. | 1 |
| 5 | Das Spiel ist ohne Anleitung verständlich, Testspieler können es nach kurzer Erklärung selbstständig nutzen. | 2 |
| * Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief |  |  |

Tabelle 47: Anforderungen an den Prototypen

## Prototyptest und Protokoll

Das Testprotokoll dokumentiert die durchgeführten Tests und deren Ergebnisse. Dabei wird festgehalten, ob die einzelnen Funktionen des Systems wie erwartet funktionieren oder ob Fehler auftreten.

Die festgestellten Fehler werden gemäss den im Testkonzept definierten Mängelklassen bewertet. Dadurch kann eingeschätzt werden, wie schwerwiegend ein Fehler ist und wie dringend er behoben werden muss.

### Testübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Testdatum | Tester | Fehlercode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Spielgeschwindigkeit | 18.03.2026 | Yassin Abi-Aden | 3 |
| T-002 | Kollisionserkennung | 19.03.2016 | Yassin Abi-Aden | 2 |
| T-003 | Wechsel des Schwierigkeitslevels manuell während des Spiels | 20.03.2026 | Yassin Abi-Aden | 3 |
| T-004 | Speicherung des Highscores | 20.03.2026 | Yassin Abi-Aden | 0 |
| Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel |  |  |  |  |

Tabelle 48: Testübersicht

### Testfälle

| Nr. / Bezeichnung | T-001 | Spielgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Überprüfen, ob das Spiel in einer angemessenen Geschwindigkeit läuft und für den Spieler spielbar ist |  |
| Testvoraussetzung | Spiel ist gestartet und die Spielumgebung geladen |  |
| Testschritte | - Spiel starten - Spielfigur bewegen (springen) - Spielverlauf beobachten (Geschwindigkeit von Bewegung und Hindernissen) |  |
| Erwartetes Ergebnis | Das Spiel läuft in einer normalen Geschwindigkeit. Die Spielfigur lässt sich gut steuern und Hindernisse sind rechtzeitig erkennbar |  |

Testdurchführung und Testergebnis

| Testdatum | 18.03.2026 |
| --- | --- |
| Tester | Yassin Abdi-Aden |
| Fehlerklasse | 3 |
| Fehlerbeschreibung | Das Spiel läuft mit einer zu hohen Geschwindigkeit, wodurch die Spielfigur schwer kontrollierbar ist. Hindernisse erscheinen zu schnell, sodass der Spieler kaum reagieren kann. Dies beeinträchtigt die Spielbarkeit deutlich, das Spiel ist jedoch noch ausführbar. |
| Bemerkungen | Das Spieltempo sollte reduziert oder anpassbar gemacht werden (z. B. durch eine variable Geschwindigkeit), damit das Spiel besser spielbar ist und an verschiedene Schwierigkeitsstufen angepasst werden kann |
| Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel |  |

Tabelle 49: Testfall T-001

| Nr. / Bezeichnung | T-002 | Kollisionserkennung |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Überprüfen, ob Kollisionen zwischen der Spielfigur und Hindernissen korrekt erkannt werden |  |
| Testvoraussetzung | Spiel ist gestartet und die Spielumgebung geladen |  |
| Testschritte | - Spiel starten - Spielfigur bewegt sich in Richtung des Hindernisses - Prüfen, ob eine Kollision in mehreren Fällen richtig erkannt wird - Spielverlauf beobachten |  |
| Erwartetes Ergebnis | Kollisionen werden korrekt erkannt. Die Spielfigur läuft nicht ungewollt durch Hindernisse hindurch und das reagiert auf Hindernisse wie gewünscht. |  |

Testdurchführung und Testergebnis

| Testdatum | 19.03.2026 |
| --- | --- |
| Tester | Yassin Abdi-Aden |
| Fehlerklasse | 2 |
| Fehlerbeschreibung | Die Kollisionserkennung funktioniert nicht immer korrekt. In einzelnen Situationen berührt die Spielfigur ein Hindernis ohne, dass die Kollision richtig erkannt wird. Dadurch kann die Spielfigur teilweise durch Objekte hindurchgehen oder falsch darauf reagieren. |
| Bemerkungen | Die Kollisionslogik sollte überprüft und verbessert werden, damit Berührungen mit Hindernissen und Plattformen zuverlässig erkannt werden. |
| Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel |  |

Tabelle 50: Testfall T-002

| Nr. / Bezeichnung | T-003 | Wechsel der manuellen Spielschwierigkeit |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Überprüfen, ob der gewählte Spielmodus während des laufenden Spiels korrekt behandelt wird. |  |
| Testvoraussetzung | Spiel ist gestartet und ein Spielmodus wurde ausgewählt; beispielsweise Schwierigkeitsstufe «Schwer» |  |
| Testschritte | - Spiel starten im Schwierigkeitslevel «Schwer» - Während des laufenden Spiels auf «Einfach» umgestellt - Spielverhalten und Tempo beobachten |  |
| Erwartetes Ergebnis | Der Spielmodus kann während des laufenden Spiels nicht geändert werden oder die Änderung wird erst nach einem Neustart übernommen. Das Tempo bleibt während der laufenden Runde konsistent und der Punktzahl entsprechend |  |

Testdurchführung und Testergebnis

| Testdatum | 20.03.2026 |
| --- | --- |
| Tester | Yassin Abdi-Aden |
| Fehlerklasse | 3 |
| Fehlerbeschreibung | Während des laufenden Spiels konnte der Spielmodus von «Schwer» auf «Einfach» gewechselt werden. Dadurch wurde das Spieltempo sofort auf die Geschwindigkeit des neu gewählten Modus zurückgesetzt. Das führt zu einem inkonsistenten Spielablauf und kann den Schwierigkeitsgrad ungewollt beeinflussen. |
| Bemerkungen | Der Spielmodus sollte während einer laufenden Partie gesperrt sein oder erst nach einem Neustart des Spiels übernommen werden. |
| Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel |  |

Tabelle 51: Testfall T-003

| Nr. / Bezeichnung | T-004 | Speicherung des Highscores |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Überprüfen, ob das Spiel nach Abschluss, bei Schwierigkeitswechsel, und bei komplettem Neustart den erreichten Highscore korrekt darstellt |  |
| Testvoraussetzung | Spiel ist gestartet, ein Spielmodus wurde ausgewählt; und eine messbare Punktzahl wurde erreicht |  |
| Testschritte | - Spiel in beliebiger Schwierigkeitsstufe gestartet - Vorbestimmte Punktzahl erreicht; beispielsweise 10 - Game Over gehen und Spiel starten - Browser schliessen und wieder öffnen - Schwierigkeitswechsel anpassen und Spiel erneut starten |  |
| Erwartetes Ergebnis | Der Highscore von 10 bleibt erhalten, auch wenn das Spiel Neugestartet oder der Spielmodus gewechselt wurde. |  |

Testdurchführung und Testergebnis

| Testdatum | 20.03.2026 |
| --- | --- |
| Tester | Yassin Abdi-Aden |
| Fehlerklasse | 0 |
| Fehlerbeschreibung | Es konnten keine Fehler ermittelt werden |
| Bemerkungen | Der Highscore wurde Lokal gespeichert und bei allen Testläufen korrekt angezeigt. |
| Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel |  |

Tabelle 52: Testfall T-004

### Testbefunde und Entscheide

| Nr. | Prüfendes Ergebnis | Prüfdatum | Prüfer | Befund | Umsetzungsentscheid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spieltempo (Schwierigkeitsgrad) | 18.03.2026 | Yassin Abdi-Aden | Spiel zu schnell | Spieltempo reduzieren und anpassen |
| 2 | Benutzeroberfläche | 18.03.2026 | Yassin Abdi-Aden | Anzeige verständlich; kleinere Layout Probleme | Layout leicht verbessern |
| 3 | Kollisionserkennung | 19.03.2026 | Yassin Abdi-Aden | Kollisionen werden nicht immer erkannt | Kollisionslogik überarbeiten |
| 4 | Speicherung Highscore | 20.03.2026 | Yassin Abdi-Aden | Highscore wird immer korrekt angezeigt und im Local Storage gespeichert | Keine Massnahmen notwendig |
| 5 | Schwierigkeitsstufe wechseln | 20.03.2026 | Yassin Abdi-Aden | Wechsel von schwer auf einfach während des Spiels möglich | Schwierigkeitswechsel während des Spiels sperren |

Tabelle 53: Testbefunde und Entscheide

## Betriebshandbuch

Das Betriebshandbuch liefert alle Informationen, die der Betreiber benötigt, um das System ordnungsgemäss betreiben und im Fall von Problemen richtig reagieren zu können. Alle für den Betreiber betriebsrelevanten Informationen sind im Betriebshandbuch dokumentiert.

### Wesentliche Systemkomponente

| Komponente | Beschreibung | Betriebliche Relevanz |
| --- | --- | --- |
| HTML-Seite | Struktur der UI mit Buttons, Canvas, Skin-Panel und Steuerhinweisen. | Muss ohne Syntaxfehler ausgeliefert werden: Einstiegspunkt der Anwendung. |
| CSS | Layout für Headline, Steuerelemente, Vorschau und skalierbares Spiel-Canvas. | Beeinflusst Darstellbarkeit und Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Bildschirmbreiten. |
| JavaScript Game Engine | Spielschleife mit requestAnimationFrame, Physik, Hindernissen, Kollisionslogik, Schwierigkeitsgraden und Skin-System. | Kernfunktionalität: Fehler führen direkt zu Spielausfall oder inkonsistentem Verhalten. |
| WebAudio / AudioContext | Sprung-, Crash- und Hintergrundmusik werden im Browser synthetisiert. | Abhängig von Browser-Richtlinien für User-Interaktion und Audiofreigabe. |
| localStorage | Speicherung von Canvas-Modus, Schwierigkeitsgrad, Highscores, freigeschalteten Skins und Skin-Auswahl. | Bei Ausfall gehen persönliche Fortschritte lokal verloren. |
| Statische Assets | Mindestens assets/alpaka_logo.png für Startscreen-Branding. | Fehlende Dateien beeinträchtigen Startscreen und können Ladefehler verursachen. |

Tabelle 54: Wesentliche Systemkomponenten

### Funktionale Betriebsmerkmale

- Start über Leertaste

- Neustart nach Game Over über Enter

- Highscore-Reset über R

- Drei Schwierigkeitsgrade (leicht, normal, schwer) mit unterschiedlichen Startgeschwindigkeiten

- Mehrere freischaltbare Skins basierend auf globalem Bestscore

- Responsive oder feste Canvas-Grösse, gespeichert pro Browserprofil

- Spielbetrieb ohne Netzwerkkommunikation nach erfolgreichem Laden der Seite (Verbindung benötigt, wenn über GitHub Bereitstellung)

### Aufnahme des Betriebes

Die Betriebsaufnahme umfasst die technische Bereitstellung der statischen Dateien sowie einen kurzen Abnahmetest im Zielbrowser.

### Voraussetzungen für die Betriebsaufnahme

- Bereitstellung der HTML-Datei inklusive eingebettetem CSS und JavaScript.

- Vorhandensein des Verzeichnisses assets/ mit der Datei alpaka_logo.png.

- Moderner Browser mit Unterstützung für Canvas 2D, localStorage, requestAnimationFrame und Web Audio.

- Freigabe von JavaScript im Browser: Audio wird erst nach Benutzerinteraktion aktiviert.

- Genügend lokale Berechtigungen, damit der Browser Daten im localStorage speichern darf.

### Ablauf der Betriebsaufnahme

- Dateien in den vorgesehenen lokalen Test Pfad deployen.

- Start der Anwendung durch Öffnen der HTML-Datei.

- Prüfen, ob Startscreen, Logo, Buttons für Grösse und Schwierigkeit sowie Skin-Panel sichtbar sind.

- Mit Leertaste Spiel starten und Audiofreigabe prüfen.

- Mindestens einen kompletten Lauf inklusive Sprung, Kollision, Neustart und Highscore-Speicherung durchführen.

### Qualitätssicherung nach Betriebsaufnahme

- Funktionstest der Steuertasten Space, Enter und R.

- Verifikation des responsive Canvas bei Browserfenster-Änderung.

- Prüfung der Schwierigkeitsumschaltung ausserhalb eines laufenden Spiels.

- Prüfung, dass localStorage-Eintraege nach Seitenreload erhalten bleiben.

- Kontrolle, dass fehlende oder blockierte Audiofreigabe das Spiel nicht komplett unbenutzbar macht.

### Vorgaben zur Abnahme des Systems

| Prüfpunkt | Akzeptanzkriterium | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Seitenaufbau | Canvas, Buttons, Skins und Preview werden ohne JavaScript-Fehler angezeigt. | offen |
| Gameplay | Spiel startet, Hindernisse erscheinen, Kollision beendet den Lauf korrekt. | offen |
| Persistenz | Highscore und ausgewählte Optionen bleiben nach Reload erhalten. | offen |
| Audio | Jump-, Crash- und Hintergrundsound funktionieren nach Benutzerinteraktion. | offen |
| Responsive Verhalten | Canvas passt sich im Responsive-Modus dem Viewport an. | offen |

Tabelle 55: Vorgaben zur Abnahme des Systems

### Durchführung und Überwachung des Betriebs

Der Betrieb ist leichtgewichtig, benötigt aber eine systematische Überwachung der Auslieferung und der Browserkompatibilität. Da kein Serverzustand vorliegt, steht die technische Integrität der Frontend-Dateien im Vordergrund.

### Betriebsüberwachung

- Browser-Konsole im Test und nach Release auf JavaScript-Fehler prüfen.

- Existenz und Erreichbarkeit von assets/alpaka_logo.png überwachen.

- Performance in Zielbrowsern beobachten: stabile Animation unter Normallast.

- Sichtprüfung von Audiofreigabe und Spielsteuerung nach Browser-Updates.

### Datensicherung

- Es existiert keine serverseitige Spielfortschrittssicherung in der vorliegenden Implementierung.

- Sicherung der Anwendungsdateien erfolgt über Versionsverwaltung oder Deployment-Artefakte.

- Nutzerbezogene localStorage-Daten sind browserspezifisch und müssen bei Bedarf manuell exportiert werden.

### Kontrollen zum Datenschutz

- Im Quellcode ist keine Erhebung personenbezogener Daten vorhanden.

- Gespeichert werden ausschliesslich lokale Komfort- und Spielstands Parameter im Browser des Nutzers.

- Bei produktiver Webbereitstellung ist in der Datenschutzerklärung transparent auf localStorage hinzuweisen.

### Statistiken, Kennzahlen, Messgrössen

- Technische Kennzahlen: Ladezeit, JavaScript-Fehlerrate, Asset-Ladefehler, Rendering-Stabilität.

- Spielbezogene Kennzahlen (optional): durchschnittlicher Score, Verteilung der Schwierigkeitsgrade, Skin-Freischaltungen. Diese sind im aktuellen Code nicht zentral gesammelt.

- Qualitätsindikatoren: erfolgreiche Startquote, Neustarts nach Game Over, Audioinitialisierung nach Erstinteraktion.

### Vorgehen im Fehlerfall

| Störung | Erste Massnahme | Analyse | Kommunikation |
| --- | --- | --- | --- |
| Seite lädt nicht | Pfad/Hosting prüfen, Browser neu laden. | HTTP-Fehler, Dateirechte oder falsche Deployment-Struktur kontrollieren. | Release-Verantwortliche und Betreiber informieren. |
| Logo fehlt | Asset-Pfad assets/alpaka_logo.png prüfen. | Datei vorhanden, Cache geleert, relativer Pfad korrekt? | Geringe Kritikalität: Hinweis an Frontend-Verantwortliche. |
| Spiel reagiert nicht auf Eingaben | Browserfokus setzen, Seite neu laden. | Konsole auf JS-Fehler, Keydown-Verarbeitung und Browser-Policies prüfen. | Störungsmeldung an Entwicklung / Betrieb. |
| Kein Ton | Mit Space neu initialisieren, Audio im Browser erlauben. | AudioContext-Status und Auto-Play-Restriktionen kontrollieren. | Nutzerhinweis: nur bei reproduzierbarem Systemfehler eskalieren. |
| Highscore geht verloren | Prüfen, ob localStorage im Browser blockiert ist. | Private-Mode, Browser-Einstellungen oder Site-Daten-Löschung analysieren. | Nutzer über lokale Speicherung informieren. |

Tabelle 56: Vorgehen im Fehlerfall

### Hinweis auf Betriebsprozesse

- Release-Prozess für statische Dateien mit kurzem Smoke-Test vor Freigabe

- Änderungen an Schwierigkeit, Physik oder localStorage-Schlüsseln nur kontrolliert und versioniert ausrollen

- Browser-Kompatibilität nach grösseren Browser-Updates prüfen

### Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

Da keine serverseitigen Sessions bestehen, kann der Betrieb technisch einfach unterbrochen und erneut aufgenommen werden.

Wichtig ist die saubere Versionierung der ausgelieferten Dateien.

### Systembetrieb stoppen

Bei lokalem Betrieb Anwendung schliessen.

### Ablauf für die Wiederinbetriebnahme

- Freigegebene Version erneut deployen

- Caches falls nötig leeren

- Smoke-Test durchführen

### Qualitätssicherung nach Wiederinbetriebnahme

- Prüfung, ob aktuelle Version geladen wird und kein Mischbetrieb alter/neuer Dateien besteht

- Validierung von Spielstart, Kollision, Restart, Schwierigkeitsumschaltung und Skin-Preview

### Abbau, Archivierung, Übergabe

- Quellcode, Deployment-Artefakte und Betriebshandbuch versioniert archivieren

- Bei Übergabe an andere Betreiber eine Kurz-Einweisung zu Browseranforderungen, localStorage und Audiofreigabe durchführen

- Optional: Hinweise an Nutzende, dass lokale Highscores beim Entfernen der Browser-Daten verloren gehen

### Supportorganisation

Die Supportorganisation ist für eine kleine Webanwendung schlank aufzubauen und trennt idealerweise Benutzersupport, technischen Betrieb und Weiterentwicklung.

### Supportprozesse

- 1st-Level: Entgegennahme von Störungen, Reproduktion im Browser, Sammlung von Screenshot und Browser-Version

- 2nd-Level: Analyse von HTML/JS/CSS, localStorage und Browserkonsole

- 3rd-Level: Code-Anpassungen, Release-Erstellung und Tests

### Changemanagement

Änderungen am Spiel müssen reproduzierbar freigegeben werden, da bereits kleine Anpassungen an Physik, Timings oder Eingabelogik grossen Einfluss auf das Nutzererlebnis haben.

### Changemanagement-Prozess

- Änderungsantrag erfassen (Bugfix, Gameplay-Anpassung, neue Skins)

- Auswirkungsanalyse auf Gameplay, localStorage-Kompatibilität und Browserverhalten durchführen

- Implementierung in versionierter Codebasis

- Regressionstest mit Fokus auf Space/Enter/R, Hindernislogik, Highscores und Audio

- Freigabe und Deployment der neuen statischen Version

### Changemanagement-Organisation

- Technische Abnahme durch Entwicklung

- Betriebliche Freigabe durch den Projektleiter

- Dokumentation relevanter Änderungen in änderungs- oder Release bezogenen Notizen

### Sicherheitsbestimmungen

Die vorliegende Anwendung verarbeitet keine sensiblen Daten, dennoch sind für einen sauberen Betrieb grundlegende Sicherheitsvorgaben einzuhalten.

- Auslieferung bevorzugt über HTTPS, insbesondere bei öffentlicher Bereitstellung

- Integrität der ausgelieferten HTML-, CSS-, JS- und Asset-Dateien durch Versionsverwaltung und kontrolliertes Deployment sicherstellen

- Keine unkontrollierten Fremdskripte oder externe Bibliotheken ohne Sicherheitsprüfung einbinden

- localStorage nur für die im Spiel benötigten Werte verwenden: keine personenbezogenen oder geheimen Daten ablegen

## Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 6.2 erfasst.

Das Projekt geht über in die Einführungsphase.

# Einführung / Abschluss

Die Einführungsphase ist die letzte Phase im HERMES-Projektmanagement, in der die Lösungen aus der Realisierung getestet, eingeführt und das Projekt formal abgeschlossen wird.

Kernaufgaben:

- System in die Betriebsinfrastruktur integrieren

- Phasenfreigabe Einführung treffen

- Lessons Learned

- Tests durchführen

Ziel:

- Das fertige Game wird mit definiertem Testkonzept getestet

- Projektabnahme durch den Auftraggeber

## Projektbeurteilung

Die Systemziele und Vorgehensziele wurden unter Punkt 2.6 und 2.7 dokumentiert. Diese werden als Referenz für diese Beurteilung mit herangezogen.

Die definierten Ziele wurden zu 100% erfüllt und eingehalten.

### Wirtschaftlichkeit des Projekts

Die Wirtschaftlichkeit ist aus Sicht der Organisation positiv: Es entstanden keine direkten Projektkosten, gleichzeitig wurde der qualitative Nutzen in Form von Methoden und Entwicklungskompetenz deutlich gesteigert.

### Aktueller SOLL / IST Vergleich

Kosten:

Es hat aufgrund der Tatsache, dass es ein Schulprojekt ist, keine realen Kosten gegeben.

| Phase | SOLL | IST | Differenz |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisierung | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Konzept | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Realisierung | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Einführung | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |

Tabelle 57: Soll / Ist Vergleich Kosten Projekt

Personalaufwand:

Der Personalaufwand in Arbeitsstunden wird dem Budgetierten Stunden gegenübergestellt.

| Phase | SOLL | IST | Differenz |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisierung | 40 Stunden | 40 Stunden | 0 Stunden |
| Konzept | 40 Stunden | 40 Stunden | 0 Stunden |
| Realisierung | 60 Stunden | 60 Stunden | 0 Stunden |
| Einführung | 60 Stunden | 60 Stunden | 0 Stunden |
| TOTAL | 200 Stunden | 200 Stunden | 0 Stunden |

Tabelle 58: Soll / Ist Vergleich Arbeitsstunden Projekt

Termine:

Abgabetermine wurden eingehalten und die gewünschten Dokumente innerhalb dieser Frist hochgeladen.

| Phase | SOLL | IST |
| --- | --- | --- |
| Initialisierung | 08.03.2026 | 08.03.2026 |
| Konzept | 15.03.2026 | 15.03.2026 |
| Realisierung | 22.03.2026 | 22.03.2026 |
| Einführung | 29.03.2026 | 29.03.2026 |

Tabelle 59: Soll / Ist Vergleich Abgabetermine Projekt

### Erfahrungen durch dieses Projekt

| Nr. | Bereich | Erfahrung | Relevanz | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HERMES Struktur | Strukturierte Phasenführung erleichterte Übersicht und Abstimmung | 5 | Für komplexere Projekte immer Struktur einhalten |
| 2 | Arbeitsaufteilung nach Rollen | Klare Rollen minimieren Konflikte, aber machen mehr Cross-Checks notwendig | 4 | Rollenmatrix um Backup-Personen erweitern in künftigen Projekten |
| 3 | Prototyping in der Realisierung | Frühere Prototypen decken Fehler früh auf | 5 | Immer für technische Risiken frühzeitig nach Änderungen testen |
| 4 | Team Meetings & Protokolle | Wöchentliche Meetings haben die Pendenzen recht schnell geklärt | 5 | Standardagenda für Effizienz nutzen |
| 5 | Zeitmanagement | Enger Zeitplan zwang zu Priorisierung. Viele Ideen konnten nicht umgesetzt werden | 3 | Features konnten in das Game nicht alle implementiert werden |
| Relevanz: 5 = Sehr hoch; Kernlernpunkte 4 = hoch; Wichtig für ähnliche Projekte 3 = mittel; Nützlich aber nicht zwingend |  |  |  |  |

Tabelle 60: Erfahrungen durch dieses Projekt

### Massnahmen nach Projektabschluss

| Nr. | Massnahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Überprüfung der Spielbarkeit nach längerer Nutzung (2-3 Wochen) | Yassin Abdi-Aden | 30.04.2026 |
| 2 | Feedback von Spielern einholen und auswerten | Martin Wyss | 18.04.2026 |
| 3 | Kleinere Fehler und Bugs beheben | Kevin Ertl | laufend |
| 4 | Erweiterung des Spiels: neue Levelerweiterung, Funktionen prüfen | Kevin Ertl, Yassin Adbi-Aden, Martin Wyss Martin Reisbacher | offen |

Tabelle 61: Massnahmen nach Projektabschluss

### Antrag zum Projektabschluss

Aufgrund der erreichten System‑ und Vorgehensziele, der termingerechten Meilensteine beantragt der Projektleiter den Projektabschluss.

## Projekterfahrungen

| Thema | Kontakt | Datum | Erfahrung | Relevanz | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwicklung | Kevin Ertl | 18.03.26 | Die Umsetzung mit HTML, CSS und JavaScript war gut geeignet für ein einfaches Spiel. | Weitere Projekte; Webentwicklung | Für zukünftige Projekte wieder Webtechnologien verwenden |
| Testing | Yassin Abdi-Aden | 19.03.26 | Durch das Testen wurden mehrere Fehler wie Spieltempo und Kollision erkannt. | Weitere Projekte; Qualitätssicherung | Frühzeitig mehr Tests einplanen |
| Spiellogik | Kevin Ertl | 18.03.26 | Die Kollisionserken-nung war schwieriger umzusetzen als erwartet. | Weitere Projekte; Entwicklung | Mehr Zeit für komplexe Logik einplanen |
| Benutzeroberfläche | Kevin Ertl | 18.03.26 | Einfache UI mit HTML/CSS war schnell umsetzbar, aber Design kann verbessert werden. | Weitere Projekte; UI (User Interface) /UX (User Experience) | Mehr Zeit für Design und Layout einplanen |
| Planung | Martin Reisbacher | 03.03.26 | Die Planung war hilfreich, aber einige Probleme wurden erst während der Umsetzung sichtbar. | Weitere Projekte; Projektmanagement | Prototyp früher erstellen |

Tabelle 62: Projekterfahrungen

## Abnahmeprotokoll

Gegenstand der Abnahme ist das Browsergame «Jumpaka: Legends of the Fluff» in einer Index.html

Der Spieler steuert eine Alpaka‑Spielfigur, weicht Hindernissen durch Springen aus, sammelt Punkte, spielt mit steigendem Schwierigkeitsgrad und kann Skins freischalten. Das Spiel läuft lokal im Browser auf PCs und nutzt Local Storage für Highscores und Skins.

### Beteiligte Parteien

Auftraggeber					Michal Durik

Für das Team Alpaka:

Projektleiter					Martin Reisbacher

Business Analyst				Martin Wyss

Entwickler					Kevin Ertl

Tester						Yassin Abdi-Aden

### Grundlagen

| Bezeichnung | Versions-Nr. / Bezeichnung / Datum |
| --- | --- |
| Projektdokumentation | Projekt_Jumpaka_Legends_of_the_Fluff V1.0, 31.03.2026 |
| Arbeitsplan | V0.4, 31.03.2026 |

Tabelle 63: Grundlagen der Abnahme

### Abnahmeverfahren

Die Abnahme erfolgt auf Basis der freigegebenen HERMES‑Ergebnisse und des lauffähigen Spiels. Zuerst präsentiert das Projektteam den aktuellen Stand (Version 1.0) und demonstriert die Kernfunktionen (Start, Steuerung, Hindernisse, Punktesystem, Schwierigkeitsgrad, Skins). Anschliessend führt der Auftraggeber vorgegebene Testfälle gemäss Testprotokoll aus (Bedienbarkeit, Funktionalität, Performance). Auf Basis der Testergebnisse werden festgestellte Mängel in der Tabelle „Lieferergebnisse und Mängel“ erfasst und den Mängelklassen 0–4 zugeordnet. Erfüllt das System alle Muss‑Anforderungen, erfolgt die Abnahme ohne oder mit Vorbehalt, bei kritischen Mängeln wird die Abnahme verweigert.

### Abnahmekriterien mit Erläuterung der Mängelklassen

Die festgestellten Fehler, bzw. die nicht erfüllten Anforderungen (Erwartungen), werden in Klassen von 1 bis 4 eingestuft. Die Klasse 0 findet nur dann Verwendung, wenn ein einwandfreies Ergebnis gesondert ausgewiesen werden soll:

| Nr. | Fehlerklassen | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fehlerfrei | Keine Fehler vorhanden |
| 1 | unwesentlicher Mangel | Kleine optische oder unkritische Fehler |
| 2 | Leichter Mangel | Funktion eingeschränkt |
| 3 | Schwerer Mangel | Wichtige Funktion ist fehlerhaft und funktioniert nicht |
| 4 | Kritischer Mangel | System funktioniert nicht oder Sicherheitsrisiko |

Tabelle 64: Fehlerklassen

Die Klassifizierung spiegelt die Folgenschwere und den Aufwand zur Behebung der möglich feststellbaren Fehler. Die Zuordnung der festgestellten Fehler zu einer Fehlerklasse gibt grob auch die Priorität vor, in welcher Reihenfolge die Behebung der Fehler angegangen werden soll.

Wird eine Fehlerklasse zwischen 1-3 erreicht, kann das System/Produkt unter Vorbehalt abgenommen werden. Zur Behebung der Fehler sind jedoch Massnahmen zu definieren. Eine Nachprüfung ist zwingend.

Werden hingegen Fehler der Klasse 4 festgestellt, kann das System/Produkt nicht abgenommen werden und der Auftragnehmer muss umgehend Massnahmen treffen, um diese Fehler zu beheben. Der Auftragnehmer hat zudem die erneute Abnahme zu veranlassen.

### Lieferergebnisse und Fehler

| Nr. | Lieferergebnis | Fehlerklasse | Mängelbeschreibung | Massnahme | Verantwortlich | Darum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 65:Lieferergebnisse

### Abnahmeergebnis

Das Abnahmeobjekt wurde geprüft ohne Fehleranzeige. Die Abnahme erfolgt ohne Vorbehalt.

Das Abnahmeobjekt wurde geprüft und unter Vorbehalt abgenommen. Die Fehler sind innerhalb der vorgegebenen Frist zu beheben und die Lösung ist mittels Nachprüfung nochmals abzunehmen.

Das Abnahmeobjekt wurde geprüft. Die Abnahme wird verweigert.

### Unterschriften

| Name | Funktion | Ort & Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Michal Durik | Auftraggeber |  |  |
| Martin Reisbacher | Projektleiter |  |  |
| Martin Wyss | Business Analyst |  |  |
| Kevin Ertl | Entwickler |  |  |
| Yassin Abdi-Aden |  |  |  |

# Anhänge/Phasenübergreifende Dokumente

## Workbreakdownstructure

| Phase / Modul / Aufgabe / Ergebnis | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Initialisierung |  |
| Start & Beauftragung: |  |
| Initialisierung beauftragen und steuern | Auftraggeber |
| Projektinitialisierungsauftrag | Projektleiter |
| Projektinitialisierungsantrag | Projektleiter |
| Projektauftrag | Projektleiter |
| Entscheid zur Projektfreigabe treffen | Auftraggeber |
| Analyse & Machbarkeit: |  |
| Situationsanalyse | Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester |
| Studie | Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester |
| Rechtsgrundlagenanalyse | Projektleiter |
| Stakeholdermanagement: |  |
| Stakeholderliste | Projektleiter, Business Analyst |
| Stakeholderinteressen | Projektleiter, Business Analyst, Auftraggeber |
| Planung und Steuerungsgrundlagen (Start) |  |
| Projektmanagementplan | Projektleiter, Business Analyst |
| Workbreakdownstructure | Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester |
| Konzept |  |
| Anforderungen & Architektur: |  |
| Systemanforderungen | Business Analyst |
| Systemarchitektur | Entwickler |
| Detailstudie | Business Analyst |
| Konzepte für die spätere Umsetzung: |  |
| Betriebskonzept | Business Analyst |
| Geschäftsorganisationskonzept | Business Analyst |
| Einführungskonzept | Projektleiter, Business Analyst |
| Testkonzept | Tester |
| Integrationskonzept | Entwickler |
| Migrationskonzept | Entwickler |
| Realisierung |  |
| Umsetzung & Steuerung: |  |
| Arbeitsauftrag | Projektleiter |
| Prototypdokumentation |  |
| Dokumentation & Testen: |  |
| Betriebshandbuch | Entwickler |
| Testprotokoll | Tester |
| Prüfungsprotokoll | Tester |
| Einführung |  |
| Abnahme & Übergabe: |  |
| Abnahmeprotokoll | Projektleiter, Business Analyst |
| Projektabschluss & Reflexion: |  |
| Projektabschlussbericht | Projektleiter |
| Projektabschlussbeurteilung | Projektleiter |
| Projekterfahrungen | Projektleiter, Business Analyst |
| Phasenübergreifende Dokumente (Führung & Steuerung) |  |
| Kommunikation & Meilensteine: |  |
| Checkliste_Phasenübergreifend | Projektleiter |
| Projektentscheid_Führung_Ausführung | Projektleiter |
| Projektentscheid_Steuerung | Projektleiter |
| Protokoll | Projektleiter |
| Arbeitsplan | Projektleiter |

Tabelle 66: Breakdownstructure

## Projektentscheid Führung und Ausführung

| Nr. | Entscheid / Meilenstein | Entscheidungsträger | Unterlagen | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentierungsabschluss Phase 1 | Martin Reisbacher | Phase 1 | 08.03.26 |
| 2 | Dokumentierungsabschluss Phase 2 | Martin Reisbacher | Phase 2 | 15.03.26 |
| 3 | Dokumentierungsabschluss Phase 3 | Martin Reisbacher | Phase 3 | 21.03.26 |

Tabelle 67: Projektentscheid Führung und Ausführung

## Checkliste

### Entscheid zur Ausschreibung treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prüfen ob Ausschreibungen nötig sind Phase 1 | Projekt beschafft keine externen Leistungen über ein formelles Vergabeverfahren | erfüllt | Martin Reisbacher | 04.03.26 |
| 2 | Vorgehen bei Tool- / Enginewahl festlegen | Auswahl der verwendeten Tools erfolgt im Rahmen der Variantenwahl (Studie) | erfüllt | Martin Reisbacher | 06.03.26 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Keine Kosten durch Tools | Nur kostenlose Versionen | erfüllt | Martin Reisbacher | 06.03.26 |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 68: Entscheid zur Abnahme treffen

### Entscheid zum Zuschlag treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zuschlag durch Auftraggeber | Abnahme Projektinititalisierung | erfüllt | Martin Reisbacher | 03.03.26 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 69: Entscheid zum Zuschlag treffen

### Initialisierung beauftragen und steuern

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektinitialisierung | Auftraggeber beauftragt Projektteam schriftlich | erfüllt | Martin Reisbacher | 03.03.26 |
| 2 | Projektleiter bestimmen | Rolle «Projektleiter» mit Namen besetzen und dokumentieren | erfüllt | Martin Reisbacher | 03.03.26 |
| 3 | Auftrag und Ziele der Initialisierung geklärt | Erwartete Ergebnisse der Phase 1 sind beschrieben | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| 4 | Projektteam festgelegt | Teammitglieder und Rollen benannt | erfüllt | Martin Reisbacher | 03.03.26 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Modulvorgaben des Unterrichts berücksichtigt | Auftrag entspricht Aufgabenstellung Modul | erfüllt | Martin Reisbacher | 03.03.26 |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 70: Initialisierung beauftragen und steuern

### Entscheid zum ISDS-Konzept treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISDS-Konzept erstellt Phase 1 | ISDS-Konzept vollständig erfasst | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| 2 | Risiken und Restrisiken dokumentieren Phase 1 | Wesentliche Risiken bewertet, Restrisiken beschrieben | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| 3 | Schutzmassnahmen definieren Phase 1 | Schutzmassnahmen für Vertraulichkeit | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Keine Personendaten im Spiel | Es werden keine Daten gespeichert. | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| P2 | Quellcode und Projektdateien gesichert | Repository-Backup vorhanden, nur Projektteam hat Zugriff | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |

Tabelle 71: Entscheid ISDS-Konzept treffen

### Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spiel wurde in der Release-Version geprüft | Start, Steuerung, Punkte und Game Over funktionieren | erfüllt | Yassin Abdi-Aden | 29.03.26 |
| 2 | Betrieb auf Browser getestet | Spiel läuft ohne Installation in Chrome / Edge | erfüllt | Kevin Ertl | 29.03.26 |
| 3 | Abnahmebereite Version bereitgestellt | Vorabnahmetests erfolgreich abgeschlossen | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.26 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Keine Personendaten verarbeitet | Kein Login, keine Profile | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.26 |
| P2 | Projektdaten gesichert | Quellcode und Dokumente sind versioniert im Repo vorhanden | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.26 |

Tabelle 72: Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen

### Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Überprüfung der Dokumente | Richtigkeit Informationen prüfen | erfüllt | Martin Reisbacher | 08.03.26 |
| 2 | Freigabe der Dokumente | Version 0.2 | erfüllt | Martin Reisbacher | 08.03.26 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 73: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)

### Entscheid zur Variantenwahl treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studie erstellt | Ausgangslage, Ziele, Grobanforderungen und mindestens zwei Varianten dokumentiert | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| 2 | Varianten evaluiert | Varianten nach nutzen, Aufwand, Risiken und Machbarkeit vergleichen | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| 3 | Variante 1 gewählt | Variante erfüllt Ziele und Anforderungen am besten und ist für das Team realisierbar | erfüllt | Team Alpaka | 07.03.26 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Technische Risiken der gewählten Version bewertet | Hauptrisiken beschrieben | erfüllt | Martin Reisbacher | 07.03.26 |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 74: Entscheid zur Variantenwahl treffen

### Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Konzept)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Überprüfung der Dokumente | Richtigkeit Informationen prüfen | erfüllt | Martin Reisbacher | 15.03.26 |
| 2 | Freigabe der Dokumente | Version 0.3 | erfüllt | Martin Reisbacher | 15.03.26 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 75: Entscheid zur Phasenfreigabe (Konzept)

### Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Überprüfung der Dokumente | Richtigkeit Informationen prüfen | erfüllt | Martin Reisbacher | 21.03.26 |
| 2 | Freigabe der Dokumente | Version 0.4 | erfüllt | Martin Reisbacher | 21.03.26 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 76: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)

### Entscheid zur Vorabnahme treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spielversion v1.0 getestet | Start, Steuerung, Punkte und Kollision funktionieren | erfüllt | Yassin Abi-Aden | 29.03.2026 |
| 2 | Testfälle durchgeführt | Relevante Testfälle sind dokumentiert und ausgewertet | erfüllt | Yassin Abi-Aden | 29.03.2026 |
| 3 | Fehler beurteilt | Keine Fehler vorhanden | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Kritische Funktionen getestet | Springen, Kollision und Score sind geprüft | erfüllt | Kevin Ertl | 29.03.2026 |
| P2 | Spiel ist vorabnahmebereit | Keine kritischen Fehler mehr offen | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |

Tabelle 77: Entscheid zur Abnahme treffen

### Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Einführung)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vorabnahme freigegeben | Testversion erfüllt die wichtigsten Anforderungen | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |
| 2 | Dokumentation ergänzt | Projektdokumentation ist vollständig und aktualisiert | erfüllt | Martin Wyss | 29.03.2026 |
| 3 | Einführung vorbereitet | Spiel ist freigegeben und bereit für Abschluss | erfüllt | Team Alpaka | 29.03.2026 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Keine personenbezogenen Daten | Kein Login, keine Profile, keine Speicherung von Personendaten | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |
| P2 | Repository und Release vorhanden | Quellcode und Dokumente sind versioniert und abrufbar | erfüllt | Kevin Ertl | 29.03.2026 |

Tabelle 78: Entscheid zur Phasenfreigabe (Einführung)

### Entscheid zur Abnahme treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Version 0.2 | Komplettdokumentation für Phase 1 erstellt | erfüllt | Martin Reisbacher | 08.03.26 |
| 2 | Version 0.3 | Phase 2 hinzugefügt | erfüllt | Martin Reisbacher | 15.03.26 |
| 3 | Version 0.4 | Phase 3 hinzugefügt | erfüllt | Martin Reisbacher | 21.03.26 |
| 4 | Version 1.0 | Phase 4 hinzugefügt und komplett redigiert | erfüllt | Team Alpaka | 29.03.26 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |

Tabelle 79: Entscheid zur Abnahme treffen

### Entscheid zur Abnahme der Migration treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keine Altdaten vorhanden | Es existiert kein Vorgängersystem | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |
| 2 | Release erfolgreich übertragen | Build ist auf dem Zielsystem lauffähig | erfüllt | Kevin Ertl | 29.03.2026 |
| 3 | Migration abgeschlossen | Keine Import- oder Umwandlungsfehler vorhanden | erfüllt | Yassin Abi-Aden | 29.03.2026 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Keine Datenmigration nötig | Neues Spiel ohne Altbestand | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |
| P2 | Release korrekt eingeführt | Version v1.0 ist verfügbar und getestet | erfüllt | Team Alpaka | 29.03.2026 |

Tabelle 80: Entscheid zur Abnahme der Migration treffen

### Entscheid zum Projektabschluss treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektdokumentation vollständig | Alle Phasen sind dokumentiert und zusammengeführt | erfüllt | Martin Reisbacher | 29.03.2026 |
| 2 | Tests und Vorabnahme abgeschlossen | Die wichtigsten Funktionen wurden geprüft und freigegeben | erfüllt | Yassin Abdi-Aden | 29.03.2026 |
| 3 | Projektabschluss vorbereitet | Schlussdokumente und Präsentation sind fertiggestellt | erfüllt | Team Alpaka | 29.03.2026 |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P1 | Keine offenen kritischen Punkte | Spiel läuft, keine Abbruchfehler mehr offen | erfüllt | Kevin Ertl | 23.03.2026 |
| P2 | bschlussfreigabe möglich | Projekt ist formal und fachlich abgeschlossen | erfüllt | Martin Reisbacher | 23.03.2026 |

Tabelle 81: Entscheid zum Projektabschluss

## Protokoll 03.03.2026

| Beschreibung | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rollen definieren und besetzten | B | Projektleiter | erledigt |
| 1.2 GitHub Repo und README.md erstellen | P | Projektleiter | erledigt |
| 1.3 Risiko Perfomance | D | Tester | Laufend |
| 1.4 Dokumentenstatus: Dokumentationen erstellen | D | Alle | 07.03.2026 |
| 1.5 Dokumentenprüfung | I | Projektleiter | laufend bis 08.03.2026 |
| 1.6 Nächstes Meeting | I | Projektleiter | 10.03.2026 |
| * Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion |  |  |  |

Tabelle 82: Protokollpunkte 03.03.2026

### Pendenzen

| Nr. | Beschreibung | Datum | Verantwortung | Termin | erledigt am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stakeholderliste | 03.03.26 | Martin Wyss | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 2 | Studie finalisieren | 03.03.2026 | Martin Wyss Kevin Ertl Yassin Abdi-Aden | 05.03.2026 | 05.03.2026 |

Tabelle 83: Pendenzen 03.03.2026

## Protokoll 10.03.2026

| Beschreibung | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Phasenfreigabe Initialisierung | B | Projektleiter | erledigt |
| 2.1 Studie-Variante bestätigen (Version 1) | B | Entwickler | erledigt |
| 2.3 Anforderungen priorisieren | D | Business Analyst | 13.03.2026 |
| 2.4 Game Design Konzept | P | Business Analyst & Entwickler | 13.03.2026 |
| 2.5 Testkonzept erstellen | P | Tester | 13.03.2026 |
| 2.6 Projektmanagementplan Realisierung | P | Projektleiter | 15.03.2026 |
| * Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion |  |  |  |

Tabelle 84: Protokollpunkte 10.03.2026

### Pendenzen

| Nr. | Beschreibung | Datum | Verantwortung | Termin | erledigt am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anforderungen priorisieren | 10.03.26 | Martin Wyss | 13.06.2026 | 13.03.2026 |
| 2 | Game Design Konzept | 10.03.26 | Martin Wyss Kevin Ertl | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| 3 | Testkonzept | 10.03.26 | Yassin Abdi-Aden | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| 4 | PMP-Terminplan | 10.03.26 | Martin Reisbacher | 15.03.2026 | 15.03.2026 |
| 5 | Dozenten Feedback und Freigabe Phase | 10.03.26 | Martin Reisbacher | 15.03.2026 | 15.03.2026 |

Tabelle 85: Pendenzen 10.03.2026

## Protokoll 16.03.2026

| Beschreibung | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Phasenfreigabe Konzept | B | Projektleiter | erledigt |
| 2.1 Umsetzungsstrategie bestätigen (HTML5 Canvas, Vanilla JS) | B | Entwickler | erledigt |
| 2.3 Aufgabenpakete Realisierung definieren | D | Projektleiter | 17.03.2026 |
| 2.4 GitHub-Issues für Realisierungsaufgaben erstellen | P | Projektleiter & Entwickler | 17.03.2026 |
| 2.5 Testkonzept für Realisierung konkretisieren | P | Tester | 17.03.2026 |
| 2.6 Projektmanagementplan Realisierung aktualisieren | P | Projektleiter | 21.03.2026 |
| * Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion |  |  |  |

Tabelle 86: Protokollpunkte 16.03.2026

### Pendenzen

| Nr. | Beschreibung | Datum | Verantwortung | Termin | erledigt am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aufgabenpakete Realisierung in GitHub-Issues mit Akzeptanzkriterien erfassen | 16.03.26 | Martin Reisbacher Kevin Ertl | 17.06.2026 |  |
| 2 | GDD und Architektur-Skizze final in Repo ablegen | 16.03.26 | Martin Wyss Kevin Ertl | 21.03.2026 |  |
| 3 | Testfälle für Springen, Kollision, Score im Testkonzept ergänzen | 16.03.26 | Yassin Abdi-Aden | 17.03.2026 | 17.03.2026 |
| 4 | PMP-Terminplan | 16.03.26 | Martin Reisbacher | 17.03.2026 | 17.03.2026 |
| 5 | Performance-Kriterien definieren und Messplan erstellen | 16.03.26 | Yassin Abdi-Aden | 17.03.2026 | 17.03.2026 |
| 5 | Dozenten Feedback und Freigabe Phase | 16.03.26 | Martin Reisbacher | 22.03.2026 | 22.03.2026 |

Tabelle 87: Pendenzen 16.03.2026

## Protokoll 23.03.2026

| Beschreibung | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Phasenfreigabe Realisierung bestätigen | B | Projektleiter | erledigt |
| 3.2 Finale Spielversion und Tests prüfen | D | Entwickler | erledigt |
| 3.3 GitHub Issues für Realisierung schliesse | D | Projektleiter | 23.03.2026 |
| 3.4 GitHub-Issues für Einführung erstellen | P | Projektleiter & Entwickler | 23.03.2026 |
| 3.5 Projektmanagementplan Abschluss aktualisieren | P | Projektleiter | 23.03.2026 |
| 3.6 Projektdokumentation final zusammenführen | P | Team Alpaka | 29.03.2026 |
| * Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion |  |  |  |

Tabelle 88: Protokollpunkte 23.03.2026

# Verzeichnisse

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stakeholderliste	12

Tabelle 2: Projektorganisation	13

Tabelle 3: Personalaufwand	13

Tabelle 4: Mittelbedarf Finanzen	14

Tabelle 5: Termine	14

Tabelle 6: Meilensteine Nach Projektphasen	14

Tabelle 7: Projektziele	15

Tabelle 8: Vorgehensziele	16

Tabelle 9: Varianten	16

Tabelle 10: Anforderungsabdeckung Versionen	17

Tabelle 11: Szenarien Initialisierung	18

Tabelle 12: Szenarien Konzept	18

Tabelle 13: Szenarien Realisierung	19

Tabelle 14: Szenarien Einführung	19

Tabelle 15: Abhängigkeiten	19

Tabelle 16: Risikoanalyse	20

Tabelle 17: Risikomatrix	20

Tabelle 18: Machbarkeitsbeurteilung nach Variante	21

Tabelle 19: Dokumentationsbeschreibung	23

Tabelle 20: Stärkenanalyse	23

Tabelle 21: Schwächenanalyse	24

Tabelle 22: Grobanforderungen Formular A1	27

Tabelle 23: Grobanforderung Formular A2	28

Tabelle 24: Grobanforderung Formular A3	29

Tabelle 25: Qualitätsanforderung	30

Tabelle 26:Anforderung zum Betriebskonzept	30

Tabelle 27: Anforderung zur Systemarchitektur	31

Tabelle 28: Anforderungen zum Migrationskonzept	31

Tabelle 29: Anforderungen aus dem ISDS-Konzept	32

Tabelle 30: Übersicht über das System	33

Tabelle 31: Subsysteme und Komponente	33

Tabelle 32: Anforderungszuordnung und Beurteilung	34

Tabelle 33: Datenmodell	34

Tabelle 34: Beschreibung Schnittstellen	35

Tabelle 35: Betriebsprozess	35

Tabelle 36: Einführungsvorgehen	36

Tabelle 37: Testobjekt	37

Tabelle 38: Testarten	37

Tabelle 39: Testabdeckung	37

Tabelle 40: Fehlerklassen	37

Tabelle 41: Migrationsverfahren	38

Tabelle 42: Arbeitsziele Realisierung	40

Tabelle 43: Ergebnisse in der Realisierung	44

Tabelle 44: Abhängigkeiten von anderen in der Realisierung	45

Tabelle 45: Abhängigkeit zu anderen in der Realisierung	45

Tabelle 46: Zeitplan für Programmierung	45

Tabelle 47: Anforderungen an den Prototypen	46

Tabelle 48: Testübersicht	46

Tabelle 49: Testfall T-001	47

Tabelle 50: Testfall T-002	47

Tabelle 51: Testfall T-003	48

Tabelle 52: Testfall T-004	49

Tabelle 53: Testbefunde und Entscheide	49

Tabelle 54: Wesentliche Systemkomponenten	50

Tabelle 55: Vorgaben zur Abnahme des Systems	51

Tabelle 56: Vorgehen im Fehlerfall	52

Tabelle 57: Soll / Ist Vergleich Kosten Projekt	55

Tabelle 58: Soll / Ist Vergleich Arbeitsstunden Projekt	55

Tabelle 59: Soll / Ist Vergleich Abgabetermine Projekt	55

Tabelle 60: Erfahrungen durch dieses Projekt	56

Tabelle 61: Massnahmen nach Projektabschluss	56

Tabelle 62: Projekterfahrungen	57

Tabelle 63: Grundlagen der Abnahme	58

Tabelle 64: Fehlerklassen	58

Tabelle 65:Lieferergebnisse	59

Tabelle 66: Breakdownstructure	61

Tabelle 67: Projektentscheid Führung und Ausführung	61

Tabelle 68: Entscheid zur Abnahme treffen	62

Tabelle 69: Entscheid zum Zuschlag treffen	62

Tabelle 70: Initialisierung beauftragen und steuern	62

Tabelle 71: Entscheid ISDS-Konzept treffen	63

Tabelle 72: Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen	63

Tabelle 73: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)	63

Tabelle 74: Entscheid zur Variantenwahl treffen	64

Tabelle 75: Entscheid zur Phasenfreigabe (Konzept)	64

Tabelle 76: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)	64

Tabelle 77: Entscheid zur Abnahme treffen	65

Tabelle 78: Entscheid zur Phasenfreigabe (Einführung)	65

Tabelle 79: Entscheid zur Abnahme treffen	66

Tabelle 80: Entscheid zur Abnahme der Migration treffen	66

Tabelle 81: Entscheid zum Projektabschluss	66

Tabelle 82: Protokollpunkte 03.03.2026	67

Tabelle 83: Pendenzen 03.03.2026	67

Tabelle 84: Protokollpunkte 10.03.2026	67

Tabelle 85: Pendenzen 10.03.2026	68

Tabelle 86: Protokollpunkte 16.03.2026	68

Tabelle 87: Pendenzen 16.03.2026	68

Tabelle 88: Protokollpunkte 23.03.2026	68

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stakeholderposition	12

Abbildung 2: Kontextdiagramm	17

Abbildung 3: Projektergebnisstruktur	18

Abbildung 4: Projektstrukturplan	18

Abbildung 5: Prozesslandkarte	23

Abbildung 6: Funktionsbaum Spielidee	24

Abbildung 7: Jumpaka: Legends of the Fluff Startscreen	25

Abbildung 8: Jumpaka: Legends of the Fluff Spielscreen	25

Abbildung 9: Jumpaka: Legends of the Fluff Game Over Screen	26

Abbildung 10: Jumpaka v0.1	40

Abbildung 11: Jumpaka v0.2	40

Abbildung 12: Jumpaka v0.8	41

Abbildung 13: Jumpaka v0.13	41

Abbildung 14: Jumpaka v0.18	41

Abbildung 15: Jumpaka v0.20	42

Abbildung 16: Jumpaka v0.21	42

Abbildung 17: Jumpaka v0.24	42

Abbildung 18: Jumpaka v0.27	43

Abbildung 19: Jumpaka v0.30	43

Abbildung 20: Jumpaka v1.0	44